Documente trimise/primite

Letter of approval task agreement JW6-TA-EP2-ILC-03 Manufacturing and testing W-coated CFC tiles for installation in JET for the ITER-like Wall project (ILC)

Data: 6 noiembrie 2008

Trei Attachements: letter, TA, Project Management Plan

Trimis lui : Romanelli, etc.

Confirmata primirea de catre Cathy Norris.

EFDA JET Order Amendment Campaign C26

Data: 11 Noiembrie 2008

Trimis lui Romanelli, Gibbons prin e-mail, semnat scanat

Trimis prin ordinary mail, doua exemplare semnate, 12 noiembrie 2008.

Participare Campaign C26 : 12 noiembrie 2008

Letter to Romanelli, semnata

Form_2A + Form_2B pentru Zoita, Gherendi, Teddy.

E-mail si ordinary mail, 12 noiembrie 2008

Letter of Approval Task Agreement « Upgrade of gamma-ray Cameras” JW6-TA-EP2-GRC-02. Letter + doc. Din 26 sept. 2008.

Trimise prin e-mail la 14 nov.2008 la Romanelli, Blanchard, Gibbons, Mrozek, Sue Manhood, Zoita, Spineanu.

In Letter : nota despre posibila reducere a sumei pe 2009.

17 Noiembrie 2008.

Mail lui Siniscalchi si lui Pipeleers pentru Call for Funds. Contine doua atasamente : 1) call for funds si 2) situatia tuturor transferurilor de bani de la Comisie catre Asociatie din 2000 pana in 2008.

18 noiembrie 2008

Mail lui Gibbons explicatii despre stadiul JW8-NFT-MEC-12 si JW8-N-MEC-13. Cerut amanare scurta pentru GRS

18 noiembrie 2008

Mail cu atasament : Letter of Approval Notifications 2008 JW8-N-MEC-13 ; si Support Notifications Summary Sheet revised. The latter contine rezultate ale unor salarii care insa nu sunt exact acelea din Salary Sheet de la I Bujor.

19 noiembrie 2008

E-mail la F4E Expression of interest for Call for nomination:

Ref: 023/ITER/C4N/08/46 “R&D Support for Water Detritiation System”

21 noiembrie 2008

Trimis prin e-mail la Steve Booth si Douglas Bartlett Work Programme 2009 si budget 2009, ambele Draft.

La 27 Noiembrie 2008. Am trimis prin posta rapida Letter + Call for Funds la Edward Rille. Am trimis Letter scanat si Call for Funds Excell la Pipeleers si la Siniscalchi.

La 28 noiembrie 2008 am semnat Act Aditional IFA-CNMP referitor la reducerea valorii contractului IFA-CNMP datorita diminuarilor la : Ruset (W on tiles) + Order , Lungu + Order, si Olariu. Semant Buzatu, F.S., Neacsu ;

La 5 decembrie 2008. Am trimis EFDA Questionnaire on Resources for ITER lui EFDA Leader, Franel and Anne Grabner.

La 5 decembrie am trimis Semnat si Scanat Amendment no 1 to the Secondment Agreement Plan no 16, catre Jan Dalton and Martin Laxaback. Luni 8 trebuie trimis prin posta in trei exemplare.

La 7 decembrie 2008 am trimis Approval Annex II al EUR(08) CCE-FU 44/8.6 despre High Performance Computer FF, lui Ageladarakis si Replay all.

La 9 decembrie am trimis prin posta rapida lui Marc Pipeleers la Comisia Europeana doua exemplare semnate ale Amendment EFDA JET Order FU07-CT-2008-00214-001 (EFDA CSU-JW8-O-MEC-12A) aceleasi documente pe care le trimisesem la 11 noiembrie prin e-mail (scanate) si apoi prin posta ordinara la Gibbons si la Romanelli la JET. Asta pentru ca cele doua documente trebuiau trimise si la JET si la Comisie, nu numai la JET.

La 11 decembrie am transmis o versiune noua a Questionnaire F4E lui Jerome Pamela, schimband in versiunea anterioara dupa noile date de la ICSI.

La 11 decembrie am trimis scanat Amendmentul 1 si 2 la Contractul de Asociere lui Pipeleers si CC lui Rille. A doua zi a confirmat si a propus sa facem Call for Funds 2009.

La 12 decembrie am transmis versiunea electronica scanata a Amendment Order JW6-OEP-MEC-06A lui Gibbons, Mrozek, Fraboulet. Dupa convorbirea telefonica cu Fraboulet referitoare la observatiile lui Ruset.

La 13 decembrie 2008 am pus pe situl CIRCA documentele de Steering Committe 10 in PDF. Unele sunt insa considerate Public iar altele sunt considerate Limited.

La 14 decembrie am trimis prin mail la Patricia Libert Mobility Plan 2009, asa cum a fost prezentat la SC10. Am anuntat neoficial ca Mobility Plan pe 2008 va fi cu 30,000 euros mai mic decat anuntat.

La 18 decembrie 2008 am trimis scanat Signed Letter of Approval Amendment Task Agreement JW8_FT_JET_A in care este cuprins si task-ul Errosion. Este documentul cu toate associatiile participante. A fost trimis prin mail la Romanelli si Gibbons. Apoi prin scrisoare ordinara lui Romanelli.

La 18 decembrie 2008 am trimis Signed Letter of Approval of Amendment to Notification JW8_NFT_MEC_12A, (Ruset), scanned prin mail lui Romanelli si Gibbons si lui Tiziana Villani (la Comisie). Prin scrisoare am trimis la Romanelli si lui Tiziana.

La 18 decembrie 2008 am trimis prin e-mail versiunea scanata a JET Order Amendment JW6_OEP_MEC_06A lui Marc Pipeleers la EC, si lui Ruset si Lungu. In e-mail am scris ca JW6_OEP_MEC_09B (Be on Inconel tiles, Lungu) are probleme cu programul temporal, nefiind adaptat la realitati. Plicul pentru trimiterea fizica a fost pregatit asteptand raspunsul lui Pipeleers despre Orderul lui Lungu.

La 19 decembrie 2008 am trimis scanat PDF documentul :

Supplementary Agreement no.3 to the Agreement on the Promotion of the Staff Mobility in the Field of the Controlled Thermonuclear Fusion

(Contract no. FU07-CT-2007-00045)

Lui Carole Delvaux si in CC lui Rille, Buzatu, Spineanu.

Prin posta l-am trimis lui Rille, ca in scrisoarea lui Quintana Trias.

La 23 decembrie am vorbit la telefon cu Marc Pipeleers despre EFDA JET Order Amendment JW6_OEP_MEC_09B (Lungu, Be on Inconel tiles). Am semnat forma desi nu avea datele corectate. Am facut scrisoarea in care se gaseau amandoua Order Amendments, JW6_OEP_MEC_06A si JW6_OEP_MEC_09B. Conform sfatului lui Pipeleers le-am trimis prin e-mail scanate catre el si cu CC lui Mrozek, Buzatu, Spineanu si Lungu.

Mai trebuie trimisa si confirmarea prin scrisoare de aprobare catre Romanelli.

La 23 decembrie a venit scrisoarea de Debit pentru JET Joint Fund si am transmis-o la Mme Neacsu. La 29 decembrie a fost semnata plata de catre F. Buzatu.

La 27 decembrie am primit de la Romanelli Aprobarea Raportului pentru Notificari pentru GRC.

La 1 ianuarie 2009 am trimis lui Y. Capouet si Patricia Libert cifrele finale pentru Mobilitati pe 2008, dupa raportul Dnei Neacsu.

La 3 ianuarie 2009 am trimis setul de fisiere referitor la participarea Associatiei MEdC la ITM in 2009.

La 6 ianuarie s-a transmis la ANCS Raportul pentru 2008 : Cover, Raport Stiintific, Raport de management Unitate de cercetare, Raport financiar compus din trei documente.

La 13 ianuarie 2009 : 25 e-mailuri catre responsabilii de teme pentru contractare IFA-Institute.

La 15 ianuarie am trimis e-mail lui Romanelli/ Blanchard asupra sumelor pe care le angajam cu KN3-NA si KM6T. Trimis apoi in copie si la Teddy, Braic, Zoita, Curuia si Soare, Stefanescu, Buzatu, Spineanu.

La 23 ianuarie 2009 am trimis Individual Staff Assignement Forms for Zoita, Gherendi, Craciunescu prin e-mail si prin ordinary mail, catre adresa lui Teddy. Am scris un e-mail lui Jan Dalton.

La 23 ianuarie Discutie cu Dl. Curuia referitoare la plecarea pe Order avansat de ICSI si decontat in iunie la Raport. Plecarea se face la JET pentru a se lua decizii referitoare la proiectul KN3-NA.

La 26 ianuarie am depus la IFA Bugetul 2009 cu lista activitatilor, cost, etc.

La 28 ianuarie am retransmis, cu Ordere si cu suma completa, marita incat sa contina toate cheltuielile necesare.

La 27 ianuarie 2009 am trimis un mail lui Boris si lui Anne Graebner cu scanned version of the signed first page of Task Agreement WP08-09_TGS-01b (Gyury Steinbrecher). Raspunsul a fost ca trimiterea scanata a documentului semnat este OK.

La 28 ianuarie 2009 am trimis scanate documentele : Approval Order JW9-OEP-MEC-13 si Approval JW9-NEP-MEC-15 (GRC conform documentelor primite la 18 decembrie 2008) prin mail lui : Romanelli, Blanchard, Gibbons, Mrozek, Tiziana Villani. Si in CC lui : Stefanescu, Buzatu, Zoita, Curuia, Soare, Braic.

La 29 ianuarie 2009 am trimis lui Gyury e-mail cu atasament Task Agreement-ul lui, WP08-09-TA-TGS-01b_v1_0 semnat, in pdf.

La 29 ianuarie 2009 trimis lui Marian Curuia mail de felicitare pentru numire ca Project Leader.

La 29 ianuarie 2009 am trimis lui Douglas Bartlett un e-mail confirmand acordul pentru documentul EFDA (09) Wproc-01/27 January 2009 referitor la Procurement and Machining of Additional CFC Blanks.

La 4 februarie 2009 am trimis un mail lui : Blanchard, Buzatu, Stefanescu, Soare, Curuia, Rares Medianu si Spineanu despre propunerile noastre de Project Leader pentru KN3-NA si KM6T. Este redactat dupa discutia din 3 februarie asupra problemelor GRC.

La 4 februarie 2009 am trimis la JET (Francesco si Laxaback) documentele C27. Apoi mail lui Zoita, Teddy.

La 5 februarie 2009 am trimis la Giannella acordul nostru pentru ca datele de resurse disponibile pentru F4E, comunicate prin Questionnaire, sa fie livrate Comisiei Europene.

La 5 februarie am trimis un mail lui Patricia Libert pentru a rezolva problema transportului pentru participarea la ITM a lui Pais.

La 10 februarie 2009 impreuna cu Corina am plasat pe CIRCA toate Annual reports 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 si documentele de Steering Committee. Am trimis apoi un e-mail lui Giannella si lui Patricia Libert anuntand ca se poate trece la Freezing.

La 10 februarie am trimis lui Jenny Humphreys copia scanata a primei pagini, semnate, a Task Agreementului WP-08-09-TGS-01a (Ruset, providing W coated tiles for LIBS) si un mail explicativ pentru ce am intarziat. Copie F. Buzatu, Ruset.

La 11 februarie 2009 am trimis e-mail lui Patrick Blanchard si lui Romanelli ca suntem de acord cu versiunea redusa cu doi colimatori pentru KM6T. Aceasta dupa convorbirea telefonica cu Dl. Curuia si cu Dl. Soare din 10 februarie, seara. Blanchard a raspuns imediat ca este foarte multumit de raspunsul Asociatiei.

La 12 februarie 2009 am trimis la Jennie Humphreys mailuri cu versiunea scanata a primei pagini semnate pentru Task Agreementurile :

- WP09-PWI-01_Fuel_retention (Tiseanu_1)

- WP09-PWI-04_Material_Transport (Tiseanu_2)

- WP09-PWI-07_Mixed_Materials (Lungu_1 si Lungu_2)

- WP09-PWI-02_Fuel_removal (Dinescu)

Am trimis totodata e-mailuri cu explicatii si cu sume pentru : Tiseanu_1, Tiseanu_2, Lungu_1, Lungu_2 si Dinescu, Steinbrecher si Ruset conform cu datele din documentul Budget_for_2009__confANCS-aprobat_diminuare_AS_9feb2009.xls.

La 12 februarie 2009 am discutat cu Guy Matthaeus, Trevor, Hans de la IPP in legatura cu realizarea de catre Ruset a depunerilor pe noi componente ale divertorului. In cursul vizitei lor la Ruset.

In intervalul 15 februarie – 17 februarie 2009 am participat la Board-ul de diagnostica la JET. Discutii si decizie cu Soare, Curuia. Discutie cu Patrick Blanchard, Vasili Kiptily. Intalniri cu Carlos Hidalgo, Bryan Taylor, Todd, Guy Matthaeus si vizita la robotii care plaseaza tiles-uri.

La 19 februarie 2009 am primit de la Comisie (Capouet si Patricia Libert) aprobarea pentru Planul de Mobilitate pe primul semestru al anului 2009, in valoare aproximativa de 107 keuro.

La 20 februarie 2009 am trimis prin e-mail lui Miss Dalton scanate documentele de extensie a C26 :

- Amendment 2 la Plan 16

- ISAF Zoita

- ISAF Gherendi

Iar luni 23 februarie 2009 trebuie trimise prin posta express.

La 20 februarie 2009 am trimis lui Patrick Blanchard acordul pentru textul lui Bryan Syme si Vasili Kiptily referitor la utilitatea colimatoarelor, text care este adresat lui Lorne Horton.

La 23 februarie 2009 am trimis la Patricia Libert si la Ana Seguar la Comisia Europeana setul de documente de Mobility Actions pentru perioada Septembrie 2008 – Decembrie 2008. Setul pentru fiecare consta in patru fisiere : Invitatie, Work Plan, Staff Assignement si Mobility Report. Am trimis in patru e-mailuri foarte mari, copie Buzatu, Spineanu, Neacsu. Am atasat la primul si situatia financiara a deplasarilor 2008.

La 24 februarie 2009 am discutat la ANCS cu Dna. Rendec despre Actul Aditional IFA-ANCS. Referitor la temele CNMP am constatat ca ele nu au fost trimise de la ei la ANCS. Trebuie sa facem rapoarte semestriale dupa tipicul din 2004.

Am primit la 24 februarie 2009 Task Agreement JW9-FT-JET in care MedC apare cu doua taskuri. Apoi am primit Individual Task Description si Notification pentru cele doua (Tritium depth by AMS si respectiv LIBS Dinescu) fiecare in valoare de 40,000 euros. Am trimis mailuri catre cei doi.

La 25 februarie 2009 am discutat cu Avrigeanu Vlad despre posibilitatea ca participarea lui la un Consortiu de Asociatii pe probleme de Date Nucleare sa se faca prin IFA, la propunerea lui Buzatu. Am trimis un document despre forma in care se face finantarea.

La 26 februarie 2009 am trimis prin e-mail raspuns referitor la inexistenta colaborarilor cu Third States, lui : Alejandro Zurita si lui Elefteriou.

La 3 martie 2009 am facut o prezentare a Asociatiei la intalnirea directorilor si a invitatilor de la Minister.

La 4 martie 2009 am uploadat pe situl CIRCA Call for Funds, documentul SC10 – 5.7 Call for Funds, in versiunea din 26 Noiembrie 2008.

La 4 martie 2009 am avut o discutie cu Stan Sion Catalin (IFIN-HH) si cu Head of Research Unit din Estonia Madis Kiisk (madis.kiisk@fi.tartu.ee) despre noul Task Agreement care trebuie semnat pana pe 7 martie. Acest task il include si pe Dinescu. Metoda lor pentru Tritium Depth este AMS si ei pretind ca nu costa mult.

La 5 martie 2009 am trimis lui Pipeleers un e-mail cu pagina semnata si stampilata la IFA, pagina 21 din documentul High Performance Computer for Fusion HPC-FF, care este acum aprobat de toti. Se prevede in una dintre anexe si contributia romaneasca de circa 2767 euros pe anul in curs.

Am facut plicul si l-am dat la Dna Neacsu.

La 5 martie am trimis lui Patricia Libert la Comisie si seturile de documente referitoare la Mobilitati pentru prima parte a anului 2008, facute de Dl. Ionescu Bujor. In CC lui Buzatu si Neacsu.

Am primit la 5 martie 2009 un mail de la Avrigeanu referitor la un Invoice pe tema lui raportata si aprobata. Trebuie gasit Raportul Final si acceptarea lui.

La 5 martie 2009 am primit de la Marbach cererea de a face o caracterizare a posibilitatilor de a intra la ITER cu activitati.

La 10 martie am primit de la Gibbons noul Task Agreement, PMP, Order, Individual task description pentru JW6-TA-EP2-ILB-03. Le-am trimis mai intai lui Lungu.

La 10 martie am trimis un mail la Ionel Andrei Ghe. Popa, Buzatu, directori referitor la actiunea lui Marbach ca urmare a Matricii de Competente F4E si ITER.

La 10 martie am trimis lui Patricia Libert contributia lui Lungu la Fusion and Industry.

La 10 martie am pus pe pagina Prezentarea, mult redusa. Am trimis mail tuturor.

La 11 martie 2009 amd trimis prin e-mail Scanned Signed Letters pentru :

- Task Agreement JW9-FT-JET Fusion Technology

- Notification JW9-NFT-MEC-16 (Stan Sion)

- Notification JW9-NFT-MEC-17 (Dinescu)

- TA JW6-TA-EP2-ILB-04 datorie mai veche pentru Chris Gibbons, Ruset W on CFC

Mailul a fost trimis lui Gibbons, Mrozek, Tiziana Villani, Zamfir, Ursu, Buzatu, Dinescu, Stan Sion. Chris Gibbons a raspuns imediat confirmand primirea.

Am facut plicul catre JET si inca un plic catre Comisie.

La 11 martie am primit si apoi am forwardat tuturor (lista extinsa) noua metoda de calcul a JET Notifications.

La 13 martie am avut o convorbire telefonica cu Hesch de la Karslruhe referitoare la raspunsul pe care Asociatia trebuie sa il dea la chestionarul lui Gabriel Marbach despre angajamentele ITER. Mi-a recomandat sa nu mentionez consortiul ITER Tritium Plant.

La 16 martie am trimis lui Ben Grainer la adresa e-mail a lui Jenice Mcphail versiunea scanata a documentului semnat de Loan Agreement UKAEA Ref. CL055, despre bubble detectors. Am dat scrisoarea sa fie trimisa.

La 16 martie am primit documentul Amendment no.1 to the Contract FU06-CT-2006-00509 (EFDA 06/1507) Title : ITER-like wall project at JET : Optimisation and Manufacturing of 10 microns W-coating for the CFC tiles to be installed in JET, anuntand deplasarea duratei Draft Report la 31 October 2009 si Final report 31 decembrie 2009.

La 18 martie am depus la Minister (dna. Hoffman) Contractul de Mandat pentru CCE-FU si pentru EFDA-SC. Am lasat numarul de telefon mobil.

La 18 martie am trimis lui Marbach Gabriel raspunsul Asociatiei la documentul de Needs ale F4E pentru ITER. In copie la Buzatu, Zamfir, Rares, Morjan, Stefanescu.

La 20 martie 2009 am vorbit la telefon cu Dna. Rendec care a solicitat un document de sinteza despre finantarea EURATOM. Va fi predat Miercuri 25 martie la minister.

La 20 martie am trimis la Kalupin si Jennie Humphreys patru mailuri continand primele pagini, semnate si scanate, ale : ITM-ISIP, ITM-IMP2, ITM-IMP4, ITM-TFL2. De asemenea in copie la Stancalie, Pais, Atanasiu, Buzatu.

Discutie la telefon cu Atanasiu, pentru a detalia mailul.

La 25 martie am avut o discutie la Minister cu Dna. Rendec si cu Dra. Alionte referitoare la gradul de dependenta a Asociatiei fata de Comisia Europeana. Am expus structura activitatilor, am explicat notiunile structurale de baza : Task Agreement, Notificare, Order. Am ilustrat cu documente (in original) felul cum contractele cu Comisia Europeana se reflecta in Contractarea interna. Am depus un set de documente :

- Aprobarea de catre Comisia Europeana a planului de lucru al Asociatiei EURATOM-MEdC

- Lista de Task Agreements (27 pagini)

- Sinteza referitoare la Task Agreements, lista de coduri si responsabili.

- Documentul de finantare

- Documentul de Mobilitati si aprobarea Comisiei

Concluzia a fost favorabila, indicandu-se pe loc acceptarea semnarii Actului Aditional IFA-ANCS dupa parcurgerea verificarilor uzuale.

La 25 martie am trimis la JET : Gibbons, Mrozek, Tiziana Villani, urmatoarele documente :

- Signed letter Task Agreement JW6-TA-EP2-ILB-03 (Beryllium on inconnel, Lungu).

- Signed letter Order JW6-OEP-MEC-09C

- Signed Order JW6-OEP-MEC-09C

In copie lui Buzatu, Spineanu, Lungu.

La 27 martie am trimis d-lui Andrei Ionel, Director General in ANCS un mail referitor la problema CCE-FU din 31 martie 2009 in care se poate sa fiu pus in situatia de a vota cele stipulate in documentul Adaptation of the fusion programme. Am solicitat convorbire telefonica.

Am avut convorbirea telefonica cu Dl. Director General ANCS Andrei Ionel si am primit un e-mail de la dansul in care se accepta ca pozitia noastra sa fie compatibila cu aceea a celorlalte asociatii, in privinta ridicarii contributiei la JET si a reducerii contributiei Comisiei Europene la Baseline, conform cu documentul Adaptation of the Fusion programme.

La 27 martie am trimis prin FAX la Milano C. Allocchio Staff Assignements semnate pentru Nocente si Pietronero.

La 31 martie si 1 aprilie am participat la CCE-FU la Bruxelles. Aici s-a discutat despre Adaptation of the Fusion Programme.

Discutii dure asupra viitorului Asociatiilor si F4E.

Am luat cuvantul pentru doua aspecte :

- Necesitatea elaborarii unei liste de activitati stiintifice pe care ITER si F4E le pot considera inca interesante. Celelalte vor fi obiect de negociere

- Sugestia din partea Comisiei Europene adresata autoritatilor nationale de a sustine acele cercetari care nu vor fi retinute pe prima lista.

Secretarul CCE-FU Ageladarakis a promis sa includa prima observatie in Minuta reuniunii.

La 6 aprilie am prezentat in seminar in fata grupurilor Tiseanu, Ruset, Lungu, plus Madi, plus Daniela, situatia Asociatiei, a contractului, a viitoarei Adaptari.

La 6 aprilie am avut o convorbire telefonica cu Sorin Soare referitor la noul Task Agreement pentru KM6T si la propunerea lui de PMP. Am primit pe mail PMP-ul.

Am primit de la Blanchard propunerea de TA sub numele de EP2-ETD.

La 7 aprilie am semnat si am trimis :

- Letter of approval Task Agreement si Project Summary JW5-TA-EP2-ETD-10

- Letter of approval Order JW9-OEP-MEC-14

- Order JW9-OEP-MEC-14

Destinatia primului e-mail: Gibbons, Mrozek, Cox, Blanchard, Trevor, cei din tara.

Destinatia celui de-al doilea mail: Gibbons, Mrozek, Tiziana Villani, cei din tara. Aceste documente se refera la Secondment-ul lui Sorin Soare la JET Operator pentru sase luni incepand cu 28 aprilie 2009.

Documentele de secondment (Secondment Agreement No….) contin doua pagini si prima trebuie semnata in original de Head of Research Unit si de Sorin Soare. Pagina a doua contine un tabel cu urmarirea documentului prin serviciile de la Culham. Am trimis un e-mail lui Jan Dalton pentru a clarifica daca trebuie semnata pagina a doua. Am semnat prima pagina si am aschimbat mailuri cu Soare pana la obtinerea formei digitale a documentului si l-am trimis la JOC la Jan Dalton. A ramas sa fac patru copii, semnate original si trimise prin posta rapida, conform cererii lui Dalton.

La 8 aprilie am semnat si trimis Task Agreements pentru ITM IMP2, IMP4, SSIP, TGL. Scanate, primele pagini, semnate.

Anterior am trimis din nou versiunile finale ale Task Agreementurilor ITM celor implicati care au raspuns prin e-mail ca sunt de acord cu ele.

Vizita Secretarului de Stat ANCS Jitareanu, a consilierilor Presedintiei si a reprezentantului cultural al Ambasadei Frantei. Am prezentat structura Asociatiei, realizari, activitati.

Actiuni de lunga durata :

- Scanarea documentelor de Task Agreement 2005-2008, a Orderelor, etc. (Dl. Constantinescu). Titluri exacte sau sugestive si corectia continuturilor digitale, Dna. Negoita Iulia.

- Elaborarea documentului de evidenta a Task Agreementurilor functionale in 2009 (dna. Negoita Iulia).

- Identificarea procedurilor pentru a detecta sumele ce pot fi solicitate prin Invoice dupa aprobarea Raporului Final sau Intermediar de catre Comisie.

Intre 10 si 14 aprilie 2009.

Vizita echipei finante-contabilitate de la ICSI (dna Handolescu si dna Daramus) si discutii despre postcalcule, actele necesare pentru contracte si Acte Aditionale, constituirea regiei, restrictiile specifice Euratom, inclusiv in pre-finantare.

Am prezentat in seminar in fata grupurilor ICSI (dna Handolescu si Dna Daramus), Dinescu, Stancalie (Pais), plus Daniela, situatia Asociatiei, a contractului, a viitoarei Adaptari.

Discutii cu Sorin Soare referitoare la structura contractului pe anul 2009 pentru KM6T. S-a hotarat sa se faca o parte intre 5 ianuarie si 30 iunie, pentru Scheme Design, in acord si cu invocarea Task Agreement-ului comun pentru Gamma Ray Cameras (KN3-NA si KM6T) in versiunea din septembrie 2008.

Pentru partea a doua a anului se va face un contract separat, cu tema « Detailed Design » iar suma totala prevazuta pentru acest an 29,000 euros se va diviza intre aceste doua contracte. Toate detaliile, inclusiv colaboratori, distributia cheltuilelor trebuie trimise prin Actul Aditional 2 aflat in redactare.

Discutii cu Dl. Curuia de la ICSI referitoare la distributia sumelor pe cele doua institute participante la tema referitoare la KN3-NA, respectiv INFLPR si ICSI. Raspuns trimis electronic la 14 aprilie.

Am primit raspunsul EFDA la Call 2 Topical Groups (TGS) si MHD, doua fisiere. Pus pe pagina web, impreuna cu aplicatia noastra din Octombrie 2008.

Activitati legate de Actul Aditional 2 IFA-Institute :

- Forma documentului de act aditional

- Stabilirea exacta a sumei pe fiecare tema, discutii acolo unde nu sunt clare

- Mail general si mail specific cu linia corespunzatoare Excell din fisierul general, continand cele noua valori V1…V9

- Discutii cu dna Ghita referitor la procedura pentru Incheierea problemei Act Aditional.

- Cererile de avans ale institutelor

La 23 aprilie am avut o discutie cu Curuia si Soare ref :

- Soare va avea un contract pe tot anul, in valoare de 29,000 euro cu trei obiective :

  - Scheme Design 30 iunie 2009

  - Detailed design 30 octombrie 2009

  - Evaluation of KM6T 31 decembrie 2009

- Soare va avea un ORDER care corespunde secondmentului

- Curuia va face actul aditional 2009 pe KN3-NA si va prevedea banii pentru participarea INFLPR (Zoita)

- S-au cerut detalii despre plata restului de cofinantare din 2008, inclusiv propunerea de a se micsora Avansul de 30% pentru 2009 si folosi o parte din ei pentru a acoperi cofinantarea restanta din 2008. Sanse mici sa fie legal.

La 23 aprilie discutii cu Dna. Ghita si Daniela despre Audit. Examinat impreuna Certificatul de Audit pe 2006, care acum este tiparit.

La 24 aprilie am trimis lui Marc Pipeleers si lui Francesca Siniscalchi fisierele :

- MEdC Annual Accounts 2008

- MEdC Contract Monitoring 2008

- MEdC Research Unit and Staff 2008

- MEdC Mobility Report 2008

Si o scrisoare in care mentionez ca: Annual Reports este avansat, si ca se colecteaza de la institute datele pentru Indicative Outturn pe primul trimestru 2009. Am cerut sa ia in considerare Call for Funds trimis lui la 27 Noiembrie 2008.

La 24 aprilie 2009 am trimis lui Elina Asp la JET documentele de participare la Campania JET C27 :

- Letter lui Francesco Romanelli

- Form 2A : Zoita si Teddy Craciunescu

- Form 2B (Notificare) Teddy Craciunescu

- Form 2C : Zoita si Teddy

In CC lui Rares, Morjan, Buzatu, Zoita, Teddy, Spineanu. Am pregatit plicul pentru expeditie ordinara.

La 24 aprilie am trimis lui Jennie Humphreys scanate primele pagini semnate ale Task Agreement-urilor Draft referitoare la MHD si la TGS din Call EFDA 2.

La 27 aprilie am trimis la dna. Neacsu, Buzatu, Raportul Unitatii de Cercetare pe trim 1 / 2009, destinat a face parte din Raportul Trimestrial al IFA catre ANCS, conform Contractului IFA-ANCS.

La 28 aprilie am trimis la Minister la Dra. Madalina Alionte un e-mail despre calculul contributiei la ITER. Am atasat un document despre contributia Euratom la programul Asociatiei pe anul N-2 =2007. Copie Buzatu.

La 28 aprilie am plasat pe web documentele de Act Aditional 2, pentru referinta.

La 28 aprilie am contactat EVALEX prin telefon, discutand cu Dl. Duca ( ? Olimpiu), referitor la Audit 2007.

La 28 aprilie am discutat cu Zoita, Gherendi, Teddy pentru Orderul de Campanie C26 – C27. Am trimis cu aceasta ocazie documentele Staff Assignement pentru Zoita si Curuia, direct lui Zoita pentru Dalton.

La 29 aprilie am trimis la EFDA (Frederic Leguern si Jennie Humphreys) doua documente. Primul este Summary Sheet for activities under baseline support, pregatit de Tiseanu. Al doilea este o descriere a Expertizei grupului Tiseanu. Copie lui Buzatu, Tiseanu, mie. A raspuns imediat.

La 29 aprilie am trimis la ICSI un document care contine toate documentele necesare pentru discutia asupra Actului Aditional 2 / 2009 IFA-ICSI, respectiv problema TRI-TOFFY. Am scris un text in care detaliez problemele pe care le vedem noi. Am avut o convorbire telefonica cu dl. Stefanescu despre tema TRI-TOFFY.

La 4 mai am trimis un e-mail lui Hesch referitor la desemnarea dlui Stefanescu ca persoana responsabila din partea Asociatiei MEdC in problema Consortiului de Asociatii ITER Tritium Plant.

Apoi am trimis dlui Stefanescu un e-mail in care ii semnalam ca CEA, ENEA si FZJ participa in nume propriu si nu ca Asociatii EURATOM. I-am solicitat sa il consulte pe Hesch, pentru ca Romania sa nu faca exceptie.

La 4 mai, impreuna cu dl. Buzatu am contactat firma de Audit Evalex (dl. Mircea Simionescu) si am stabilit prima intalnire, pentru Marti 12 mai ora 10.

La 4 mai 2009 am trimis lui Frederic Le Guern si Jennie Humphreys un mail avand atasate Summary Sheet Baseline si Mobility Sheet referitor la EFDA Call Superconductors. Contin acum si propunerea lui Petrisor de la Cluj. Copie Tiseanu, Petrisor, Buzatu, Spineanu.

La 6 mai am trimis lui Gibbons :

- Scanned version of the Signed Letter of Approval of Task Agreement JW6-TA-EP2-ILC-05 (Ruset, incl. divertor tiles)

- Scanned version of the Signed Letter of Approval of Order JW6-OEP-MEC-06B (Ruset, extensie de la 236 kEuro la 536 Keuro)

- Scanned version of the Order JW6-OEP-MEC-06B.

Mails in copy catre cei de la JET si cei de aici.

La 6 mai pana pe 11 mai. Am gasit metoda de calcul pentru Cotizatia ITER. Am discutat la telefon cu Jean Jose Lopez de la F4E Barcelona si Luni 11 cu Marc Pipeleers. Metoda a fost comunicata d-rei Madalina Alionte la Minister.

La 11 mai am trimis nominalizarea persoanei de contact pentru publicatii : dna. Iulia Negoita. Mail lui Capouet si CC la noi.

La 12 mai am avut prima discutie cu expertii in Audit de la Evalex.

La 14 mai am trimis lui Jerome Pamela solicitarea de a clarifica daca EFDA Calls pot fi considerate secrete si retinute in partea rezervata a paginii web, sau unele pot fi facute cunoscute tuturor.

A raspuns imediat ca nu exista ceva secret in Call-uri.

La 14 mai am trimis scanned version of signed letter of approval for JW6-NEP-MEC-14, lui : Gibbons, Mrozek, Villani, Agata, Silviu, dirgen, Ursu, Buzatu, mie.

La 15 mai am trimis la EFDA si la ceilalti Head of Resaerch Units nominalizarea lui Traian Petrisor ca persoana de contact pentru Superconductor for Fusion Applications. Este secondat de Ion Tiseanu.

La 15 mai am trimis e-mail la EVALEX cu scrisoarea de initiere a actiunii de Audit. Modelul este cel folosit de Ibujor pentru 2006. Copie lui Buzatu si tuturor economistelor legate de IFA.

Poster pentru reuniunea europeana asupra invatamantului universitar, la Palatul Parlamentului.

La 20 mai am semnat ISAF (Individual Secondment Agreements Form) pentru Teddy si pentru Zoita, cate patru exemplare, referitor la Orderele de Campanie pentru C27. Teddy s-a oferit sa le duca el la Dalton. Mi-a trimis apoi pe mail copiile scanate.

La 21 mai am creat fisierul de Task Agreements incheiate dar din trecutul imediat, care trebuie examinate pentru a vedea daca putem sa recuperam banii prin Invoice.

La 22 mai am trimis e-mailuri la institute anuntand Auditul 2007 : Cluj, Iasi,Inoe, Craiova.

Am raspuns dnei Ghita referitor la problema Evalex si anuntand discutia despre AA2 IFIN (Olariu-Agata). Am trimis un mail lui Agata propunand solutia de a absorbi banii in Sem.II.

Mobilitatea lui Tiseanu.

La 29 mai Auditul se incheiase in UTCluj, ICSI_Rm.Valcea, Craiova, IFIN, INFLPR. La IASI urma sa se termine saptamana urmatoare.

La 1 iunie mesaj de la Steven Booth referitor la persoana de contact pe tehnologii, la Comisie.

La 1 iunie am primit de la Patricia Libert observatiile cu privire la Mobility Report. Am trimis prin mail tuturor celor implicati. Am comparat datele financiare de la cei ale caror durate erau cu o zi peste datele de invitatie.

Am redactat scrisoarea catre Patricia.

Am trimis lui Zamfir Nicolae work planul Euratom in draft pentru CCE-FU. Contine Fuziunea dar si Fisiunea.

La 2 iunie a fost practic gata Annual Report, realizat de Madalina Vlad pe baza contributiilor. Pentru retusuri a fost trimis la o colaboratoare.

Creat LOGO al Asociatiei. Trimis tuturor prin e-mail.

La 5 iunie am trimis la Patricia Raspunsul nostru la observatiile privitoare la Mobilitati 2008. Copie tuturor celor implicati. In atasament se aflau documentele lipsa : Pais, Atanasiu-Padova, Zoita setul martie-aprilie, Raportul in Forma Standard si scrisoarea in care propun texte explicite pentru aplicarea masurilor.

La 5 iunie 2009 am discutat cu Dna Ghita si cu Dna Neacsu si cu Daniela despre problema AA2 al celor de la IFIN.

La 9 iunie am trimis mail pentru organizarea uploadarii pe PINBOARD la JET a Annual Report al Asociatiei. Aida, Corina, Teddy.

La 11 iunie 2009 a fost pus pe pinboardul JETului setul de documente.

La 11 iunie 2009 am inceput operatiunile de fixare a Raportului de Audit, pentru ca vechile corectii din 2006 sa nu intarzie Raportul. Daniela a descoprit neregularitati, in particular la Craiova.

La 11 iunie am trimis un mail lui Boris Weyssow, care este desemnat de EFDA sa participe la Steering Committee-ul nostru. Am propus data de prezentare a noilor orientari EFDA la Zilele Asociatiei, care ar trebui sa fie in preajma Steering Committe-ului, inceputul lui Octombrie.

La 11 iunie 2009 am inceput cautarea Persoanei de Contact pentru High Performance Computer for Fusion. Am cerut lui Pais Vasile sa examineze toate documentele si sa accepte propunerea mea.

La 11 iunie am transmis froma quasi-finala de Annual Report, pentru printare, in vederea vizitei lui Pipeleers si a lui Lenoir.

La 16 si 17 iunie a avut loc vizita lui Marc Pipeleers si Laurent Lenoir de la J4 din Directoratul General (RTD) J Energy (EURATOM). A fost prezentat Annual Accounts 2008, Contract Monitoring si alte documente. S-a discutat si despre Adaptation of the Fusion Programme.

La 18 iunie 2009 am semnat documentele de Amendment 3 la Secondment Agreement cu JET in care se trimit (secondeaza) la JET Zoita di Teddy. Au fost scanate de Gherendi si trimise de ea cu posta rapida la JET. Dalton a raspuns confirmand ca s-au primit.

Printre documente se gaseste Amendamentul no. 3 la contractul Secondment Agreement no. 16 in care se extinde durata totala de Secondments din partea Asociatiei noastre la 492 zile.

La 19 iunie am primit de la Soltane de la JET scrisoarea din care rezulta ca C27 se amana si Secondees nu sunt acceptati on site. Asta va amana plecarea pentru experimente Gherendi, Nendrean. Zoita este on site pentru Bubbles. Gherendi va pleca la JET pe Mobilitate pentru pregatirea returnarii Detectorilor Bubble imprumutati.

La 19 iunie am scanat Secondment Agreement 1659 pentru Sorin Soare la JET, care a venit semnat de Comisie. A fost trimis prin e-mail lui Sorin Soare si ICSI.

La 19 iunie 2009 am scanat “Implementing Agreement for the Operation and exploitation of the European High Performance Computer for Fusion Applications”. Trebuie plasat pe web si cerut lui Pais sa fie persoana de legatura pentru HPC-FF.

La 19 iunie 2009 am scanat secondment Agreement 1670 referitor la secondarea lui Marian Curuia la JET in Octombrie 2009 pentru 28 zile. Trimis prin e-mail la ICSI.

La 19 iunie am scanat Secondment Agreement 1671 referitor la secondarea la JET pentru 28 zile incapand cu 7 iunie a lui Zoita pentru design KM6T. Trimis prin e-mail. Documentul contine : 26 zile (8 iunie – 3 iulie ) pentru Enhancement si 42 zile (4 iulie -  14 august) pentru Campanie experimentala. In total 26 + 42 + 2 = 70 zile.

La 22 iunie am trimis nominalizarea Contact Person for HPC-FF : Vasile Pais, dupa mai multe e-mailuri schimbate intre noi, pentru detalierea responsabilitatilor. Lui Zagorski si lui K.Wolkersdorfer.

La 22 iunie am trimis tuturor membrilor Asociatiei Raport dupa Vizita lui Marc Pipeleers si a lui Laurent Lenoir. Textul se numeste Raport Vizita si a fost de asemenea trimis lui Ghe Popa si lui Andrei Ionel la minister.

La 23 iunie am trimis e-mail tuturor persoanelor din Asociatie referitor la Faza iunie 2009. Am trimis mail pentru a stabili discutia cu trei economiste ce pot monitoriza.

La 25 iunie am prezentat un semniar la IFIN-HH. Este plasat pe pagina web.

La 25 iunie am trimis lui Traian Petrisor Raportul prezentat lui EFDA referitor la SiC. Cu referire la faptul ca o anumita lucrare nu putuse fi facuta din pricina ne-livrarii probelor iradiate catre Cluj.

La 26 iunie am avut o foarte lunga discutie cu Dna. Olteanu, Dna. Savu si Dna Ghita impreuna cu Daniela Nendrean, referitor la specificul pre-monitorizarii rapoartelor de faza iunie 2009. Am prezentat de asemenea rezultatele vizitei lui Pipeleers si lui Lenoir la Asociatia noastra.

La 29 iunie am trimis datele personale ale celor trei economiste care vor efectua pre-monitorizarea documentelor pentru faza iunie 2009.

La 30 iunie am trimis un e-mail lui Asp Elina, Murari, Tsalis cu acceptul pentru noul plan de participare al lui Teddy si Zoita la C27 la JET. Am primit raspuns de la Patrick Blanchard.

La 30 iunie am trimis un e-mail lui Zoita in care am prezentat motivele pentru care nu s-a putut oferi o suma suplimentara pentru contractul Bubbles. Copie Buzatu, Rares.

La 3 iulie 2009 am trimis la Elina Asp confirmarea datelor de Secondment la JET pentru membrii Asociatiei MEdC.

La 6 iulie 2009 am discutat la telefon cu Jean Jose Lopez despre data la care se face Debit Note si Note Verbale pentru contributia ITER. A rezultat :

- pana la 31 martie ei fixeaza contributiile nationale

- pana la 15 aprilie ajung scrisorile cu Debit Note la Ministere

- din acest moment avem 45 zile pentru a efectua plata.

Am dedus ca Semestrul I este data ceruta de Ministerul de Finante.

Am comunicat acest lucru lui Madalina Alionte la telefon.

La 6 iulie 2009 am prezentat Dnei Negoita Iulia situatia Secodnmenturilor si am organizat evidenta lor precisa.

La 6 iulie am primit User and Pass for ECoM for the new EFDA Call.

La 8 iulie am participat la EFDA Steering Committee at Barcelona.

La 9 iulie am participat la Governing Board la Barcelona.

La 9 iulie am trimis in copie documentele pe care le trimisesem la 6 mai 2009 la JET, referitoare la extensia pentru divertor W on tiles. Copie a trimiterii originale lui Buzatu si Ruset.

La 13 iulie 2009 am semnat, scanat si transmis la persoanele responsabile prin e-mail (si CC Buzatu si Spineanu) documentele :

- JW6-OEP-MEC-06B amendamentul la orderul de divertor Ruset. Acelasi document, dar fara codul Comisiei, a fost trimis la 6 mai prin e-mail si prin scrisoare la JET.

- JW9-OEP-MEC-14 secondmentul Sorin Soare la JET. Acelasi document, care continea codul Comisiei, fusese trimis la JET la 7 aprilie 2009. CC Stefanescu.

- JW9-OEP-MEC-13 in forma déjà depasita, deoarece prevede 160,043 euro fara misiuni, doar salarii si procurementul de 45,000 euro, pe durata totala 2007 - 2010. Am trimis un e-mail tuturor responsabililor (Curuia, Soare, Zoita) si Buzatu, Stefanescu, Spineanu cerand sa se clarifice diferenta dintre Orderul primit de la Comisie pe 13 iulie 2009 care prevede aceasta suma si noul Project Management Plan venit tot pe 13 iulie 2009 in care se prevad la Order 110,000 (approx) dar cu misiuni, salarii si procurement, numai pentru anii 2009 si 2010. Am primit insa si noua versiune de Order pentru GRC, JW9-OEP-MEC-13A care clarifica aceste lucruri (de la JET, Gibbons, deocamdata, deci fara implicarea Comisiei).  Trimis lui Soare, Curuia, Zoita, CC Stefanescu, Buzatu, Spineanu. Telefon Curuia cu problema rectificarii prin Act Aditional pentru Orderul intern.

- JW6-OEP-MEC-09C si ITD pentru Produce Be-coating on Inconel tiles si Produce Be/heavy metal marker tiles. Se prelungesc datele in 2010. S-a trimis la responsabil, Cristian Lungu si CC Buzatu si Spineanu

Documentele mentionate, semnate in doua exemplare s-au trimis la Comisie prin Posta Rapida de catre Ruset.

La 13 iulie 2009 am primit de la Comisie

- Amendamentul 3 la Secondment Agreement Plan No. 16 (492 days) semnat de toti.

- Amendament 1 to the Secondment Agreement no 1671 (Zoita 70 days) semnat de toti.

Aceste documente au fost trimise la toti cei implcati, inclusiv la Directori.

La 14 iulie am trimis e-mail lui Catherine Soltane la JET explicand schedule pentru Orderul Extensie de divertor al lui Ruset.

La 14 iulie Am trimis e-mail lui Pipeleers si lui Tiziana la Comisie anuntand ca am trimis setul de Ordere semnate prin FEDEX. Am atasat toate formele semnate, scanate.

La 14 iulie Am trimis :

- Order GRC

- Notification GRC

- Task Agreement GRC

Celor responsabili, solicitand observatii, cu intentia de a trimite cele trei Letter of Approval la 14 iulie 2009. Au raspuns ca totul este OK si au furnizat explicatia absentei Orderelor pe 2007 si 2008.

La 14 iulie 2009 am trimis lui Christopher Gibbons la JET cele trei scanned Letter of Approval for the :

- Order GRC

- Notification GRC

- Task Agreement GRC

In CC la responsabili de aici si de la JET

La 14 iulie am avut o discutie referitoare la Audit : plata, forma finala si Contractul de achizitie. Am trimis un e-mail catre Evalex.

La 14 iulie am avut o discutie cu Lungu referitoare la ILB (Beryllium). Se vor transfera in Semestrul II banii prevazuti in Sem. I in asteptarea tiles-urilor. S-a discutat despre ultima versiune de Order, cea pe care am trimis-o. A ramas sa printam tot ceea ce avem referitor la Beryllium si sa comparam pentru a identifica ultima versiune si deci Milestone-urile.

La 15 iulie 2009 am transmis la Dra. Alionte lista de activitati Euratom pe tipuri.

La 20 iulie am trimis la Evalex forma finala a Audit Certificate 2007 si a Raportului de Audit 2007. Am atasat de asemenea copia scanata a Ordinului de Plata. CC Buzatu, Ghita, Nendrean, Neacsu.

La 20 iulie am anuntat data Steering Committee membrilor romani, solicitand confirmare. Zamfir a anuntat ca nu este prezent.

La 20 iulie 2009 am cerut tuturor sa decalre intentiile de a face mobilitati pana la sfarsitul anului.

La 20 iulie 2009 am discutat la telefon cu Laurent Lenoir referitor la Call for Funds din Noiembrie 2008. A explicat ca intarzierea este cauzata de faptul ca nu avem Audit Certificate.

La 21 iulie 2009 am discutat cu Ionascu Corina despre noua pagina web a aAsociatiei si am stabilit structura ei.

La 21 iulie 2009 am anuntat tuturor formularul cerut de Pipeleers cu Time-Sheets pe fiecare persoana care lucreaza in Asociatie.

La 21 iulie 2009 am anuntat membrii asociatiei despre Steering Committee si am cerut sa se pregateasca documentele.

La 21 iulie 2009 am facut Procedura pentru Mobilitati. Tradusa de Dna. Negoita va fi pusa pe pagina web noua.

La 22 iulie am refacut calculele pentru Secondmenturile de Campanie Experimentala de la JET, constanand ca documentul de la Elina Asp foloseste salariile din ianuarie 2008.

La 22 iulie 2009 am facut Raport al unitatii de Cercetare Euratom, care este atasat la Raportul de faza pe Semestrul I 2009.

A fost depus la ANCS raportul pe primul semestru.

La 27 iulie am trimis la JET Signed Letter of Approval Order Amendment JW8-O-MEC-12B referitor la cresterea numarului de zile pentru campania C20 – C27.

Am trimis si Orderul care va fi inaintat de JET la Comisie.

Prin e-mail la cei interesati.

La 27 iulie 2009 am scanat si PDF-at Mobility Agreement primit la 23 iulie 2009. Pregatit sa fie pus pe pagina web. Va fi semnat la Minister.

La 28 iulie am primit de la Pipeleers scrisoarea corecta despre contributia Romaniei la JET Joint Fund.

La 28 iulie discutie preliminara despre Association Days 26 – 27 November 2009, Magurele.

La 29 iulie am prezentat la Institutul INFIM un seminar despre participarea la programul EURATOM de fuziune termonucleara controlata. Am explicat importanta ITER-ului si a lui IFMIF – EVEDA.

La 29 iulie 2009 am trimis la Elina Asp la JET lista Salary Cost pentru C20 – C26, calculata conform documentelor ei pentru aceeasi durata si conform documentelor de Order JW8-O-MEC-12B semnate si trimise recent la JET. Am atentionat ca un Stay al lui Gherendi era de fapt déjà acoperit de Mobilitate si am atasat documentele. Copie tuturor.

Am pus pe web documentele de la SC din 8 octombrie 2008 care trebuie luate ca forma pentru urmatorul SC.

La 29 iulie 2009 am modificat Annual Accounts 2008 inserand valorile corecte pentru Orderele de Campanie experimentala C20 – C25 (care au fost in intregime in 2008). Am hotarat sa nu modificam GRS dar am mentionat ca suntem constienti de Ceiling.

La 30 iulie 2009 am modificat Table of Salary Cost C20 – C27 incluzand si stay 7-11 july 2008 al lui Gherendi, desi facut pe Mobility. Nu afecteaza Euratom Contract 2008, fiind anterior datei de 8 august 2008. Am trimis la Elina Asp. Am primit de la Emilia Genangeli mail cu formula de invoice.

La 4 august am trimis la Emilia Genangeli: Certificate si Invoice referitoare la Secondmenturile de campanie experimentala la JET. A raspuns ca sunt OK. Am trimis apoi prin posta normala la JET.

La 4 august 2009 am trimis lui Pipeleers si Lenoir Indicative Outturn 2009 conform modelului dat de ei.

La 5 august am prezentat un Seminar la INFLPR, despre EFDA si ITER.

La 7 august 2009 am trimis prin e-mail lui Laurent si lui Marc Pipeleers versiunea revision 1 a Annual Accounts 2008, solicitand sa ne permita sa incepem Auditul pe 2008.

La 12 august 2009 am avut discutii referitoare la Task Agreementul si PMP-ul lui Soare in care am detectat o valoare mai mare decat cea pe care o prevazusem noi anul 2009.

Sunt practic gata Indicative Outturn, Contract Monitoring, Resaerch Unit and Staff. Agenda cu noile puncte incluse de Steven este gata.

La 13 august am primit de la Yvan Capouet scrisoarea si textul referitoare la Framework Agreement pentru transferul drepurilor de proprietate intelectuala asupra cercetarilor EFDA. Termen 25 septembrie.

La 17 august 2009 am trimis un text explicativ asupra End Task, fisierul care contine datele limita ale taskurilor active.

La 17 august 2009 am trimis peste tot copiile articolelor referitoare la tehnologie, publicate de Steven Booth in ITER newsline and News Alert on EU Research.

La 17 august am trimis invitatia catre Christopher Ibbott si Luis SANZ-TEJEDOR de a veni in Bucuresti dupa 21 septembrie.

La 17 august am trimis lui Pipeleers Order JW8-O-MEC-12B continand campaniile C20-C27 asa cum rezultase din ultimul Amendment de la JET trimis anterior lui Gibbons. Scrisoare cu doua exemplare originale. Prin e-mail PDF.

La 18 august 2009 am trimis :

- Letter Approval Task Agreement JW9-TA-EP2-TCS-01 la JET

- Letter Approval Order JW9-OEP-MEC-15 la JET

- Letter Approval Notification JW9-NEP-MEC-18 la JET si Comisie

Aceste documente se refera la Tandem Collimators Spectrometer (KM6T) Sorin Soare. Mail de sesizare a unei erori in PMP (pag 14) Notification fiind atribuita integral anului 2009, in valoare de 125,870 euro in timp ce contractul pe anul 2009 este de 29,000 euro. Prin e-mail la Gibbons.

La 19 august am trimis lui Steven Booth Draft Agenda of the 11th Meeting of the Steering Committee of the EURATOM-MEdC Association. In atasament, in plus, Minutes of the 10th SC din 8 octombrie 2008.

La 19 august am trimis la membrii SC din Romania mesajul lui Yvan Capouet in care se cere acordul scris al Asociatiei pentru Intellectual Property Rights problema F4E. Am adaugat o fraza despre organizarea SC.

La 19 august am trimis lui Christopher Ibbott mai multe mailuri continand seturi de publicatii de la Lungu si Ruset. De asemenea acordul celor de la Valcea pentru vizita celor doi (Ibbott si Sanz-Tejedor) la ICSI.

La 21 august 2009 am plasat pe situl CIRCA un set de documente pentru Steering Committee Meeting 11 Septembrie 2009.

La 27 august am plasat pe situl CIRCA inca un set, constand din Mobility Plan 2010 and Mobility Report 2009. Apoi EFDA matters.

La 30 August 2009 am scris Invoice si Letter for Invoice pentru Orderul Ruset JW6-OEP-MEC-06B. Este vorba de deliverabilul M05 (25% of chamber tiles and 25% of divertor tiles) in valoare de 40,000 + 130,000 = 170,000 euro. Documentele au fost trimise prin posta rapida la JET de catre Ruset. Semnatura lui F. Buzatu. Copie scanata lui Spineanu si lui Catherine Soltane.

La 30 august am solicitat lui Angioni si Hidalgo sa fim trecuti pe lista de distributie a Topical Group Transport, in particular pentru Meetingul din 16 September 2009 de la Culham.

La 31 august 2009 am transmis la Comisie Order JW9-OEP-MEC-13A (GRC) versiune update. Mail celor de la ICSI si aici.

La data de 1 septembrie am trimis la Patricia Libert la Comisie traducerea in romana facuta de doamna Iulia Negoita a lucrarii Fusion and Industry.

La data de 1 septembrie am trimis mail lui Pipeleers referitor la data la care vom primi Debit Note pentru JET Joint Fund si pentru HPC-FF. A raspuns ca in trimestrul 4.

Pana ala data de 4 septembrie 2009 am organizat depunerea pe situl ECoM al aplicatiilor PWI provenind de la Institute.

La 4 septembrie am validat aplicatiile pe situl ECoM al EFDA in domeniul PWI.

In intervalul August 17 si Septembrie 10, am uploadat pe situl CIRCA documentele de Steering Committee. De asemenea ele au fost uploadate pe situl EFDATV, prin care devin accesibile membrilor SC.

La date de 10 septembrie am uploadat pe cele doua situri :

- Work plan preliminar, in forma standard, Tabel

- Lista Task Agreements active 2009

- Un text referitor la activitatile Asociatiei MEdC in sensul cerut de Adaptation of the Fusion Programme.

Pe date de 11 Septembrie a avut loc Steering Committee Meeting. A fost apreciat ca excelent.

Intre 15 Septembrie si 18 Septembrie am participat la Transport Topical Group Meeting la Culham (JET). Am expus lucrarea despre filamentare. Madalina a expus statistica transportului Lagrangian.

La data de 21 septembrie 2009 am trimis un e-mail lui Madalina Alionte la Minister pentru a informa despre HG aparut in Monitorul Oficial, ceea ce permite plata cotizatiei ITER. Au raspuns imediat Alionte si Popa.

Mails de la Laurent Lenoir, referitor la aprobarea de catre Comisie a :

- Contract 'FU07-CT-2009-00228 (EFDA/JET reference: JW9-OEP-MEC-14)

- 'FU07-CT-2009-00201 (EFDA/JET reference: JW9-OEP-MEC-13)

- 'FU06-CT-2006-00246-002 (EFDA/JET reference: JW6-OEP-MEC-06B)

La 24 Septembrie am facut un alt seminar la INFIM referitor la posibilitatea aplicarii la Call-urile EFDA.

La 25 septembrie am uploadat pe sistemul EFDA ECoM trei aplicatii din partea grupurilor din INFIM.

In intervalul 22 – 24 septembrie a avut loc vizita lui Christopher Ibbott si a lui Sanz-Tejedor de la Comisia Europeana, experti in proprietate intelectuala. Discutii cu grupurile Ruset, Lungu, Tiseanu si la ICSI.

La 24 – 25 Septembrie tentativa de a rezolva problema Stan-Sion, o aplicatie care nu este initiata de Asociatia noastra.

La 25 septembrie am raspuns la o solicitare de a explica efectul costului ITER asupra contractului Euratom Intern. Mail mai multor destinatari.

La 28 septembrie am scris un text despre aceeasi problema si l-am trimis lui Elena Popescu, la Attaché ai Romaniei in probleme stiintifice la Comisie si Vlad Avrigeanu.

La 25 septembrie, upload pe situl EcoM al EFDA a propunerilor celor trei grupuri din INFIM pentru Call-ul EFDA de materiale. Deoarece deadline-ul a fost shiftat, am validat si submitat propunerile la date de 3 Octombrie 2009.

La sfarsitul lui Septembrie am depus la Minister pentru semnare de catre Vicepresedinte Enachescu a Acordului de Mobilitate pe anul 2010. Se asteapta semnatura.

1 Octombrie – 4 Octombrie : discutii referitoare la impactul costului ITER asupra Asociatiei. Materiale trimise la Reprezentanta Romana la Comisia Europeana.

Intre 4 Octombrie si 8 Octombrie : participare la :

- Head of Research Unit Meeting

- EFDA Steering Committee Meeting

- CCE-FU Meeting

In Bruxelles. Temele sunt centrate pe finantarea JET, pe Adaptation of the Fusion Programme, dupa derularea Intalnirilor Bilaterale. Despre pozitia Europei refritoare la ITER.

La data de 6 Octombrie, la sediul CDMA, intalnire pe care am solicitat-o cu Steven Booth si cu Marc Pipeleers si Laurent Lenoir, referitor la banii asiciatiei solicitati prin Call for Funds din 27 Noiembrie 2008.

Trimis tuturor Rapoarte referitoare la aceste Meetinguri.

Primit paper version ale Orderelor aprobate de Comisie :

- Contract 'FU07-CT-2009-00228 (EFDA/JET reference: JW9-OEP-MEC-14)

- 'FU07-CT-2009-00201 (EFDA/JET reference: JW9-OEP-MEC-13)

- 'FU06-CT-2006-00246-002 (EFDA/JET reference: JW6-OEP-MEC-06B)

Scanat fiecare din aceste documente si trimis la cei care excuta aceste Ordere si la IFA, respectiv Institute.

Intre 12 Octombrie si 14 Octombrie : participare la 11th Extraordinary Meeting al Governing Board al F4E la Barcelona.

16 Octombrie: trimitere la Bruxelles, lui Laurent Lenoir, tabelul facut de I. Bujor referitor la sumele cheltuite si la sumele primite de la Comisie incepand cu anul 2000.

Raspuns aproape imediat ca problema TCP a fost rezolvata iar saptamana urmatoare se va rezolva cu restul sumelor.

La 15 Octombrie am primit de la Comisie aprobarea pentru Orderul 06B a lui Ruset, cu cresterea la 536,000 euro incluzand divertorul.

Am primit Amendment 3 to the Contract of Association cu anuntul ca dispunem pentru 2010 de suma de 108,373 euro.

Am primit EFDA Call on Topical Group: MHD, Transport Diagnostica, H&CD. Am pus pe pagina web.

Mail tuturor atragand atentia asupra existentei acestor elemente urgente pe pagina web.

Trimitere in Mobility secondment a:

- Porosnicu

- Steinbrecher

Mail tuturor referitor la posibilitatile actuale ale Asociatiei in privinta Mobilitatilor.

Primirea sumei de 170,000 euro reprezantand Orderul (Interim Paymen) al lui Ruset. Va fi folosit pentru plata partiala (dar foarte aproape de totala) a datoriei fata de INFLPR. Banii acestia  vor fi in final dirijati catre CNMP.

Octombrie 18, 2009. Discutii referitoare la orientarea sumelor ramase dupa amanarea returnarii catre CNMP a co-finantarii. Prioritate pentru INFLPR. Adaugarea unei sume din fondul ramas de la avansul pentru Baseline 2009. Mail Dna Neacsu.

Octombrie 18, 2009. Trimis Raportul Curent al Unitatii de Cercetare pe trimestrul 3 anul 2009, pentru a fi atasat la Raportul IFA catre ANCS. Raspuns imediat de la Dl. Popa.

Trimis Individual Secondment Agreement a lui Sorin Soare pentru alte 42 zile in continuarea Secondmentului ETD. Mihaele Gherendi.

Mail lui Soare si Curuia pentru a atentiona ca duratele de Secondment si cele de pontaj sa fie scrupulos respectate.

Colectarea de catre Daniela a rapoartelor de la toate temele referitoare la folosirea timului de lucru pentru activitati Euratom, in conformitate cu cerintele lui Marc Pipeleers.

Octombrie 20, 2009. Am adresat solicitarea lui Pipeleers sa ne trimita Debit Note pentru JET Joint Fund, amintind de scrisoarea lui Eduard Rille care anunta suma pe 2009.

Primit instructiunile pentru redactarea Work Planului 2010 in raport cu Adaptation of the Fusion Programme.

La 21 octombrie 2009 am primit pentru semnare JW5-TA-EP2-ETD-13 care trebuie aprobat in scris. Trimis la 26 octombrie 2009.

La 21 octombrie am depus la Minister pentru semnare « Amendment 3 to the Contract of Association » si am solicitat acordul ca Asociatia sa sustina transferul de Intellectual Property Rights to F4E. Am trimis mail catre SC si directori. Am anuntat Capouet si Patricia Libert despre intarziere. Mobility nu era semnat.

La 22 octombrie am primit vizita a doi cercetatori din UK veniti pentru Beryllium, Les Pedrick si P. Coad. S-au declarat foarte multumiti de calitatea depunerilor de Beryllium facute de grupul Lungu. S-a discutat posibilitatea ca first wall sa fie de Tungsten sau Beyllium si s-a analizat posibilitatea ca Asociatia sa se faca cunoscuta in vederea unui consortiu pe aceste doua subiecte.

La 22 octombrie am avut o discutie cu Lungu, Ruset si Teddy asupra Intellectual Property Rights cu referire la o eventual pozitie a Ministerului referitor la documentul de Transfer of Copyright catre F4E.

La 22 octombrie am trimis Letter of Invitation on Mobility Secondment pentru Madis Kiisk de la Asociatia Euratom-TEKES, Unitatea de Cercetare din Estonia.

La 22 octombrie am trimis acordul Asociatiei si al INFLPR ca V. Zoita sa inceapa Secondment la JET de la 1st Decembrie 2009 in calitate de Enhancement Responsible Officer. Mail catre Catherine Soltane, etc.

La 22 Octombrie am primit Secondment Agreement pentru V. Zoita in functia de RO la JET. Se va trimite personal de el, dupa semnarea in patru exemplare.

La 26 octombrie am semnat cele patru exemplare pe care le-a preluat Zoita.

La 22 Octombrie Dna Negoita a trimis mailuri catre toti HRU care nu au raspuns la prima invitatie la Association Days.

La 26 octombrie am trimis prin e-mail :

- Scanned version al Agreement on Staff Mobility in fusion research, signed

- Scanned version al Amendment 3 to the Contract of Association (cresterea sumei de la 91,500 euro la 108,373 euro.

Prin e-mail catre Rille, Pipeleers si CC la Enachescu, Buzatu, Spineanu.

Documentele au fost depuse pentru trimitere prin posta Vineri 23 octombrie.

Confirmare imediata din partea lui Pipeleers.

La 26 octombrie 2009 Invoice for Interim Payment pentru deliverable D11 (Raport Intermediar acceptat de JET). Trimis prin e-mail lui Catherine Soltane, Soare, Buzatu, Stefanescu.  Este vorba de Secondmentul lui Sorin Soare ICSI la JET 6 luni.

Se asteapta confirmarea lui Catherine Soltane.

Scrisoarea cu Invoice a fost trimisa la CSU JET la 30 octombrie 2009.

La 26 octombrie am trimis scanat la Serena Fuller Signed Approval pentru JW5-TA-EP2-ETD-13 pentru Sorin Soare. De altfel nu era o modificare in partea noastra ci a Portugaliei. Mail si apoi plic catre Romanelli.

Prelungire Assignement Atanasiu IPP o luna, doc. Transmis la IFA.

Invitatie Curuia, Teddy, Anghel la JET, missiune de Order conform discutiei telefonice cu Marian Curuia.

Starea financiara pentru Orderul JW6-OEP-MEC-06B Ruset prima parte JET Reaction Chamber Wall (236,000 euro). Cum s-au folosit resursele.

Document Daniela Nendrean referitor plata catre INFLPR a unei parti din datorie.

La 30 octombrie 2009 a fost vizita lui Lorne Horton in Asociatie. Discutii asupra Tritium part of JET decommissioning, Tungsten, Beryllium, Topical Groups.

Lansat Call pentru contributii la Association Days.

Mails lui Hardo Bruhns, Douglas Bartlett, Benkadda, Pamela, Irie Kutsuna, Siegbert Kuhn, Patrick Blanchard.

Lista hoteluri, harta, cost, transport.

La 3 noiembrie discutii Daniela Act Aditional. Problema Iasi blocheaza.

La 3 Noiembrie mail lui Lenoir si Pipeleers referitor la: Call for Funds, JET joint fund, HPC-FF fund.

Mails cu Univ. Iasi referitoare la experimentele lor de la FOM. Necesitatea unui Act Aditional.

La 3 Noiembrie discutii referitoare la intalnirea cu Dna. Predescu la Minister, in subiectul Intellectual Property Rights.

La 4 noiembrie 2009 : discutii la Minister referitoare la « Framework Agreement » . Au participat Ruset, Ani Lungu Teddy Craciunescu. S-a transmis intreaga informatie din Contract of Association, Scrisoarea Capouet si din documentele legate de F4E.

La 4 noiembrie discutii cu Dna Sanda pentru a se putea face plata catre INFLPR.

La 5 noiembrie 2009 a fost primit Debit Note pentru JET Joint Fund, in valoare de 9030 euro. In anul 2008 a fost déjà platita suma de 10906 euro. Deci in anul 2010 raman de platit pana la 39,400 euro.

S-a depus Debit Note 2009 la dna Neacsu. Later : plata s-a facut prin Transfer Bancar catre banca Comisiei la data de 29 Decembrie 2009. Ca rezultat a aparut o penalizare pentru intarziere in valoare de 26,72 euro. La 7 ianuarie 2010 am avut o discutie telefonica cu Aneta-Barbara Majcher de la Comisie si s-a fixat penalitatea la acest nivel.

Nu s-a primit inca Debit Note pentru High Performance Computer for Fusion Physics nici pe 2008 nici pe 2009. Later: Lenoir a confirmat ca nu s-au trimis Debit Note-uri.

La 5 Noiembrie 2009 s-a primit ca raspuns la Call for Funds o serie de sume corespunzand cu valorile TCP din lista din 27 Noiembrie 2008. Valoarea totala este de 37,368 euro.

La 5 noiembrie am anuntat ca Mobilitati sunt posibile la FOM incat Actul Aditional de la UAIC trebuie sa reflecte aceasta.

La 5 noiembrie 2009 s-a primit la IFA de la Comisie suma de 16, 016 euro reprezentand 50% din salariile pentru campaniile C20-C26 la JET.

Pentru aceasta suma s-au facut demersuri la INFLPR pentru redactarea unui document referitor la primirea acestei sume in 2008.

La 5 noiembrie 2009 discutii referitoare la Association Days. Raicu va contacta COS. Adrese Facultate, IFIN, Firma Catering.

La 5 noiembrie s-a solicitat de la Comisie lista de articole publicate de Asociatie in Phys. Rev. si in Phys. Rev.Letters. Later : lista a fost trimisa separat de mine si de dna. Negoita.

Templatul pentru Acord de Copyright cu AIP, la 5 noiembrie 2009. Pus pe pagina web.

Documente Zoita pentru salariile 2008 Campaniile Experimentale C20-C25. Discutie cu Ion Morjan, Director General INFLPR. Explicatii despre structura compensatiilor salariale pe care le trimite JET.

La 9 noiembrie 2009. Adresa catre Academie legata de Association Days. Pe hartie si prin e-mail la Dl. Acad. Paun Ion Otiman.

Contactarea pentru organizare dineu conferinta.

Document legat de Fusion Spin-Offs. Pus pe pagina web.

Meetings Heating and Current Drive. EFDA.

Noua lista de Meeting-uri eligibile 2009.

Mail Jan Dalton referitor incadrarea lui Zoita la JET.

Forma revizuita a Invoice-ului pentru JW6-OEP-MEC-14. Mail catre Genangeli si confirmare imediata. Facut plicul pentru expediere.

Transferat suma de 106,000 RON la INFLPR in contul datoriei Unitatii de Cercetare.

Organizare seminar COMSOL multiphysics. A avut loc pe 17 noiembrie la ora 14.00. Sustinut de Anders de la sediul din Suedia.

La 16 noiembrie 2009 am redactat INVOICE pentru contractul Water Detritiation System, Alin Lazar, dupa scrisoarea de accept a F4E. Trimis de proba lui Anne-Katherine Preis si lui Giovanni Pizzuto.

La 16 Noiembrie am redactat INVOICE pentru contractul EFDA 07-1627 Nuclear data si l-am trimis de proba la F4E.

La 16 Noiembrie 2009 am discutat cu Firma de Evenimente posibilitatea gravarii CD-ROM-ului pentru Association days.

La 16 Noiembrie 2009 am discutat cu Sporea despre aplicabilitatea masurarilor metrologice de vibratii la JET, F4E, IFMIF, etc. Mail lui Zoita pentru Interferometrie de Infrarosii la JET, punct de plecare. Mail la JET lui Alexandru Boboc.

La 20 noiembrie 2009 am trimis INVOICES conform cu mailul lui Ann-Katherine Preis :

- EFDA 07-1627 (Avrigeanu)

- EFDA 06-1238 (Alin Lazar)

- EFDA 05-1511 (Alin Lazar)

Later : toate platite.

Staff Assignment pentru Stan Sion Meeting for Reporting.

Staff Assignment pentru Curuia JET December.

Invitation for Milano specialists to work with Olariu.

Expertii italieni au venit si am avut o discutie despre viitorul GRS (incl. Task Agreement).

Primit mail automat de la Commission pentru doua sume de bani: 86,000 euro si respectiv 51,000 euro. Sunt TCN-uri.

Primit de la Comisie Secondment Agreement pentru Sorin Soare (42 zile la JET). Trimisla ICSI.

La 20 noiembrie am primit de la Minister confirmarea ca acceptul pentru Copyright Transfer se poate trimite la Comisie. Avem o intarziere de doua luni.

La 20 noiembrie : Upload pe pagina EFDA ECoM a contributiilor : Spineanu, Madalina Vlad, Negrea, Atanasiu, Steinbrecher, Pometescu, Miron. Numeroase corectii necesare. Este vorba de Call-ul EFDA Topical Groups cu deadline 20 noiembrie.

La 20 noiembrie am redactat Work Plan pentru 2010, Atasamentul 3 al setului trimis de Yvan Capouet de la Comisie. Multe raspunsuri gresite au fost corectate telefonic sau prin e-mail. Trimis tuturor. Reactii imediate de la cei care nu raspunsesera.

La 24 si 25 noiembrie am pregatit materialele pentru 5th Association Days meeting :

- CD-ROM cu Annual Reports 2002 – 2008; generare Autorun.Inf, gravare, eticheta

- Program stiintific (Madalina Vlad)

- List of participants

- Abstracts

- Overview of ten years of existence of the Association

- Contributie proprie la sesiunea Physics: Large scale flows

Verificat materialele (ecusoane, mape, etc.) si echipament sala.

- Rezervare la hoteluri pentru invitati. Discutii cu unele din ele, solicita Card Visa

- Organizat transport Aeroport-Hotel-Magurele

- Verificat suportul din partea firmei de evenimente

La 26 si 27 noiembrie a avut loc 5th Association Days Meeting, la Facultatea de Fizica, Amf. 3.

Apreciat ca succes de catre cei de la Comisie, EFDA, JET.

Contributiile plasate pe pagina web, inclusiv Overview-ul prezentat de mine.

2 decembrie – 3 decembrie : primit documente :

- Aprobare minister pentru a accepta Transfer of Copyright

- Task Agreement GRS

- Task Agreement ETD

- Status of negociations with the Publishers

- Amendment 4 to the Contract of Association (2010, 85,000 euro)

- Signed by Commission: agreement on mobility

- Notification of priority support for PWI (from Pipeleers)

- Agreement by written procedure for the Annual Accounts 2007 and for the Certificate of Audit for 2007

- Notification of priority support PWI details (from Quintana Trias)

La 7 decembrie Call ITM. Pus pe web, discutii Lars-Goran Eriksson, Viorica Stancalie. ECoM.

La 7 decembrie Public Information Call EFDA Anne Graebner.

La 23 Noiembrie Next Step ITER catre Permanent Representatives.

La 7 decembrie : verificare a duratelor Campaniilor Experimentale la JET pentru Elina Asp, pe baza

- SA plan 16 si a Amendamentului 3 (492 zile)

- Orderul 12 de Campanii C20 – C26

- Orderul 12 de Campanii C27 a si b

- Summary-ul trimis de Elina Asp (488 zile)

Notificat tuturor.

La 7 decembrie Semnat JW5-TA-EP2-ETD-14 (Sorin Soare). Cerut confirmare.

La 7 decembrie semnat JW6-TA-EP2-GRS-05 (Olariu). Cerut confirmare.

La 7 decembrie 2009 am trimis Letter si Invoice pentru Final Report JW9-OEP-MEC-13A (GRC, Curuia) in valoare de 70,000 euro. Trimis lui Catherine Soltane.

La 7 decembrie 2009 am trimis Letter si Invoice pentru Final report JW9-OEP-MEC-14 (Sorin Soare) ETD, in valoare de 17,500 euro, completare la Interim Payment, in completarea sumei de 35,000 euro secondment. Trimis lui Catherine Soltane.

Mail la 7 decembrie lui Catherine Soltane referitor la Invoice pentru suma de 11,881 euro pentru JW6-OEP-MEC-07B, JW6-NEP-MEC-09A, ref. scrisoarea de acceptare a Final report 4 decembrie 2008 ( !!).  Reluat mai jos : Aceasta a raspuns (Genangeli) solicitand detalierea Orderelor de Misiune. Documentele sunt la participanti si la Postcalcule.

La 7 decembrie 2009 am primit Secondment Agreement 1699 (Zoita CSU JET) semnat si de Comisie.  Trims lui Zoita.

La 9 decembrie am trimis la Serena Fuller la JET :

- Letter of approval Task Agreement JW5-TA-EP2-ETD-14 (Sorin Soare).

- Letter of Approval Task Agreement JW6-TA-EP2-GRS-05 (GRS)

In forma digitala prin e-mail si plicuri catre JET.

La 11 decembrie am facut scrisoarea catre ANCS pentru solicitarea aprobarii Amendment 4 la Contract of Association. Semnat F. Buzatu si F. Spineanu.

La 11 decembrie 2009 am primit de la Comisie sumele de :

86,052 Euro TCN2006 si 51,027 Euro TCN2007.

In acest moment suma existenta este de 168,873 euro in contul euro al IFA.

La 11 decembrie 2009 am solicitat dnei Neacsu sa faca schimbul valutar pentru consituirea sumei de 344,554 Lei in vederea rambursarii datoriilor catre institute pe 2008. Dupa efectuarea platilor s-au stins toate datoriile catre Institute pe 2008.

La 15 decembrie am discutat la telefon cu directorul de la Fabrica de Aparatura Nucleara Pitesti referitor la problema Lungu Beryllium.

La 15 decembrie am trimis prin e-mail si prin posta rapida Audit Certificate 2008 dupa corectarea unei mici erori de scriere. Pipellers, Laurent, Steering Committee, etc.

La 15 decembrie s-a primit suma de 17,500 euro reprezentand salariile Soare Sorin.

La 18 decembrie 2009 am trimis la JET la Serena Fuller :

- Letter Approval task Agreement GRC

- Letter Approval GRC Notification

- Letter Approval Tungsten Erosion

In copie la Comisie Tizian Villani si la Responsible Officers.

Mails si scrisoare.

La 17 Decembrie 2009 am trimis la JET la Catherine Soltane Invoice pentru suma de 11,881 EURO Final Payment for GRC, Final Report 07A din 4 decembrie 2008, conform mail din 7 decembrie.

Mails si scrisoare.

La 21 Decembrie a raspuns ca doreste detalierea tuturor cheltuielilor facute pentru Misiuni cu documente scanate pentru deconturile respective. Doreste documente de support pentru dovada partii de salarii. Mail lui Zoita, Curuia, Soare. In Februarie 2010 inca nu se furnizasera aceste documente catre Asociatie.

Chestionarul FUSENET transmis pentru a fi plasat pe pagina web.

Intrari de fonduri de la Comisie pe baza Call for Funds 2006.

Plata datoriilor catre toate institutele pentru anul 2008 (plata co-finantarii).

Lista Eligible Meetings EFDA si Lista Eligible Meetings JET transmise pentru a fi puse pe pagina web.

Raportul stiintific pentru faza a doua (Sem. II) 2009. Constituit in doua versiuni : completa (201 pagini la 22 Decembrie) si rezumat in limba romana.

Transmis prin mail D-rei Madalina Alionte la ANCS propunerea de a discuta despre raportul stiintific/financiar al Asociatiei Euratom-MEdC. Partea financiara este identica cu aceea transmisa la 30 Noiembrie la ANCS.

Primit de la Comisie :

- Aprobarea Work Plan 2010

- Aprobarea Certificatului de Audit pentru anul 2008. Aceasta deschide posibilitatea Call for Funds pe 2007 si 2008

La 4 ianuarie 2010, primit de la Comisie Amendment 5 to the Contract of Association. Se refera la Work Plan al Asociatiei MEdC pe 2010 – 2011 si contine datele documentului trimis de Asociatie prin Atasamentul 2 la scrisoarea lui Capouet din Noiembrie.

La 4 ianuarie 2010 primit de la Comisie Information for final mobility ceiling for the year 2009. Acesta este de 81,000 euro. Nu vom atinge acest Ceiling din cauza absentei fondurilor pentru mobilitati pana practic in Noiembrie 2009.

La 4 ianuarie mi-a parvenit cu mare intarziere scrisoarea de la Comisie cu avertismentul referitor la plata lui JET Joint Fund. Plata se facuse la 29 decembrie 2009. Discutie telefonica cu Aneta-Barbara Majcher despre nivelul penalitatii de intarziere (26,72 euro). Discutie cu Dna Neacsu din care a rezultat ca era singura posibilitate de plata. Trimis prin atasament la mail catre dna. Majcher copia scanata a ordinului bancar de transfer pentru suma de 9030 euro. Plata celor 26,72 euro s-a efectuat la data de 7 ianuarie.

La 4 ianuarie 2010 primit de la Quintana Trias scrisoare de nominalizare a membrilor Steering Committee-ului pentru Asociatia noastra :

Y. Capouet, Douglas Bartlett, Steven Booth, Alberto Curatolo.

Trimis mail catre Ghe. Popa, N. Zamfir, F. Buzatu.

La 6 ianuarie 2010 discutie la Minister cu Dna. Ghinescu privind scrisoarea explicativa pentru Amendment 4 (85,000 euro pe 2010) si anuntat Amendment 5.

Discutie la Minister cu Dra. Alionte referitor la raportul stiintific pe 2009.

Rezolvat problema Orderului Beryllium, care este pe Co-finantare deci nu intra in aria de interes a ANCS. Trebuie sa se completeze in Act Aditional modificarea impartirii Orderului TT19_O intre 2009 si 2010 si sa se justifice cei 4088 Lei. Lungu Cristi a rezolvat aceasta parte.

Raspuns D-lui Popa referitor la Conferinta de Plasma de la Iasi.

Trebuie pregatit pentru expediere la Comisie, in original, Amendment 3 la CoA, semnat de ANCS.

Trebuie trimis si la ANCS pentru fondul de documente de baza ale Asociatiei.

Realizat in Ianuarie 2010.

Trebuie pregatite si trimise dupa semnare si : Amendment 4 si Amendment 5, atat la Comisie cat si la ANCS.

Masive probleme de Postcalcul la ICSI (rezolvate prin discutie directa de Dna. Savu si de ICSI).

Masive probleme de Postcalcul la INFLPR, still to be solved. Documentele lipsa sunt cele de prezenta si salarii. Discutii cu Dna. Sanda Olteanu.

Probleme de Postcalcul la Inconel (Lungu) rezolvabile prin AA.

Pregatit Staff Mobility report pentru anul 2009 :

- Documente (Inv, WP, SA, Rep)

- Mailuri

- Sumele de decont

- Comparatie cu regulile

Pregatit Staff Mobility Plan 2010. Respectat limita din 2009, primita de la Ina Grope (81,000 euro). Trimis la data de 15 ianuarie lui Steven Booth, Yvan Capouet, Doug, Marc, Laurent, Ina, Buzatu, Spineanu.

14 ianuarie : Obtinut de  la Minister Amendment 4 semnat.

14 ianuarie : Trimis la Minister Amendment 5, WP pentru anii 2010 – 2011. Discutat cu Dna. Ghinescu asupra strategiei ITER.

18 ianuarie 2010. Telefon de la Steven care anunta posibilitatea ca Mobility Plan 2010 sa fie extins la 116,000 Euro. Versiunea extinsa trebuie trimisa in cateva zile.

Trimis la Emilia Genangeli, Patrick Blanchard, Zoita, Stefanescu, Buzatu scanned version of JW9-OEP-MEC-13 semnat de noi si de Comisie. La cererea lui Zoita se vor completa cereri de documente de voiaj pentru justificarea Misiunilor pe Orderul incheiat JW6-OEP-MEC-07 care pot, in principiu, sa difere de suma de 11,881 Euro pentru care am formulat anterior Invoice.

18 ianuarie 2010 trimis lui Marc Pipeleers la Comisie copia scanata semnata la ANCS a Amendmentului No. 4. Ghe Popa, Zamfir, Buzatu. Prin posta cele doua originale, pentru semnare la Comisie.

18 ianuarie 2010 trimis lui Emilia Genangeli versiunea de JW9-OEP-MEC-13A in care 70,000 euro apar explicit dupa deliverabilul D2-4. Nu este inca semnat de Comisie. A plecat de la noi pe 31 August 2009. Replica imediata a lui Emilia.

18 ianuarie, facut scrisoarea de trimitere catre ANCS a Amendmentului 3 care este semnat si la ANCS si la Comisie. Pentru dosarele ministerului,in original. (depusa la 27 ianuarie, vezi mai jos).

25 ianuarie 2010 am predat la IFA prima forma de Buget 2010.

Am trimis 31 de mailuri cu valorile financiare.

Sunt in Stand-by IFTM, Cluj.

27 ianuarie 2010 : trimis Tabelele de salarizare conform cu HG475 grupurilor de cercetare din L22.

Separat am trimis lui Dinescu si lui Lungu un mail cu modelul de Tabel, ca sa il faca pentru toate temele lor.

La 27 ianuarie 2010 trimis lui Jennie Humphreys si Zagorski la EFDA prima pagina semnata (scanata) a draftului de Task Agreement WP10-PWI. Copie lui Lungu, Claudiu, Ruset, Dinescu, Buzatu, Spineanu, Neacsu.

A raspuns solicitand sa asteptam.

La 27 ianuarie trimis prin e-mail lui Zoita si Lungu copia scanata a scrisorii de la Pipeleers referitoare la submitarea de catre DG-J catre Comisie a unui numar de 3 Ordere cu MEdC (din 13 iulie 2009). Asta deoarece ei nu stiu daca Orderul a fost semnat la Comisie.

La 27 ianuarie am trimis lui Zoita si Genangeli scrisoarea lui Pipeleers confirmand semnarea de catre Comisie a trei dintre Orderele din lista precedenta. Despre 09C nu se face mentiune. Copie Lungu, Buzatu, Neacsu.

La 27 ianuarie 2010 am trimis lui Clemente Angioni o fraza care ar putea fi integrata in Raportul pe care il va face pentru Task Agreement TTG din 2009 impuritati. Facut de Madalina Vlad.

La 27 ianuarie 2010 am depus la Minister documentul original, semnat la Minister si la Comisie, al Amendmentului 3.

(Nota : Amendmentul 4 este acum la Comisie dupa semnarea lui de catre ANCS).

La 28 ianuarie am discutat cu Monitorii Economici problemele legate de Postcalcule. Completari de documente.

La 28 ianuarie am modificat Budget 2010 si am depus la IFA. Modificari la Teddy, IFTM, Zoita, Lungu.

La 28 ianuarie am discutat la telefon cu Laurent Lenoir asupra datelor probabile pentru Debit Note cotizatii (JET Joint Fund si HPC-FF). Si despre vizita lor la Bucuresti in 2010.

La 28 ianuarie am trimis doc. despre salarii la Stancalie, Pais, Dinescu si Lungu.

Discutie cu Jurist asupra lui 319.

La 28 ianuarie transmis cele necesare la Galatanu pentru Mobilitate Kick-Off.

La 2 februarie am trimis la Comisie setul de documente reprezentand Report on Mobility 2009 al Asociatiei. In doua seturi. Destinatari : Ana-Seguar, Capouet, Bartlett, Booth, Pipeleers, Lenoir si cei de aici, Steering.

Raspuns imediat de la Ina Grope care este adevartul responsabil (in locul lui Patricia Libert).

Capouet a raspuns ca Raportul trebuie trimis odata cu Annual Accounts.

La 2 februarie am trimis la Comisie Staff Mobility Plan 2010 al Asociatiei, cu suma de 116.000 euro.

Raspuns de la Capouet care confirma ca suma este in ceilingul de 115.600 euro pentru anul 2010.

La 5 februarie am trimis Raportul catre Topical Group MHD despre filamentare. Discutii cu Marina Becoulet si o parte a fost integrata in raportul lui Piero Martin.

La 5 februarie am trimis prin mail lista de Rapoarte care trebuie trimise de cei de la TGS si de cei de la PWI, cu termene si destinatari.

Am pus pe web structura EFDA cu responsabili.

Discutii referitoare la GRS si constatarea inchiderii Notificarii si Orderului. Pe 28 februarie se prezinta Raportul Final.

La 9 februarie am facut documentul de justificare pentru TVA Ruset solicitat de Monitori.

La 10 februarie trimis lui Pipeleers si Lenoir un mail referitor la Orderele :

- JW9-OEP-MEC-15 , Sorin Soare TCS. Scrisoarea de aprobare fusese trimisa de mine la JET dar Orderul de la Comisie nu venise pentru ca sa il semnez si sa il returnez la ei. Ca atare, Deliverabilul D-2.201 si plata intermediare de 30,304 euro nu erau inca aprobate.

- JW6-OEP-MEC-09C order al lui Lungu pentru Beyllium, despre care am avut recent o discutie cu Elina Asp, Zoita si Lungu. Orderul aprobat de mine fusese transmis la Comisie impreuna cu alte patru cu posta rapide de catre Ruset. La Comisie nu se mai gaseste.

Am propus sa se foloseasca exemplarele mele, pe care le-am re-redactat si semnat, apoi PDF. Trebuie vazut daca sunt de acord.

Forward lui Handolescu, Soare, Curuia, Zoita, Lungu, Buzatu, Spineanu, Dascalu, Neacsu.

La 10 februarie am trimis lui Dalton si Elina Asp solicitarea de a clarifica problema calculului salariilor in tara pentru Secondment Agreements care sunt asociate Orderelor. Pentru Zoita. Copie lui Buzatu, Neacsu, Zoita, Nendrean.

La 10 februarie am trimis la ICSI (dna. Handolescu) explicatiile necesare asupra stadiului Invoice-urilor pentru Soare si Curuia, amintind ca nu am semnat inca JW9-OEP-MEC-15 a lui Soare.

La 10 februarie am discutat la telefon cu Zoita referitor la plata salariilor pentru Secondmenturi JET pe categorii : Order si CSU :

- Zoita Order JW6-OEP-MEC-13 (Secondment 1671)

- Curuia Order JW6-OEP-MEC-13 (Secondment 1670)

- Soare Order JW9-OEP-MEC-15 (Secondment 1698)

- Zoita CSU : Secondment 1699

S-a clarificat. Exista acum un Memorandum of Understanding referitor la procedura de calcul a salariilor in tara.

La 15 februarie  am avut o discutie cu persoane de la IFTM care au depus propuneri la EFDA Call Materials : Diamandescu, Sarbu, Galatanu, Bibicu. Pe baza raspunsului favorabil la WWALLOY si ODSFS. Am anuntat posibilitatile noastre de finantare dependente de Minister.

La 15 februarie am trimis la Jennie Humphreys si Sehila Gonzales acordul nostru pentru draftul de Task Agreement pentru cele doua Calluri Materials, OSDFS si WWALLOY.

Am facut dosarul pentru cele trei propuneri F4E : Tiseanu, Avrigeanu, Ticos. In vederea discutarii la ANCS.

Discutie referitoare la tema Beryllium F4E Ticos/Lungu. Probleme legate de pulberi de Be.

Am primit raspunsul favorabil la REMEV. Mail la IFTM.

La 16 februarie am luat de la ANCS Amendment 5 la CoA, semnat de Presedintele ANCS. Am facut scrisoarea insotitoare si la 1martie am trimis plicul la Y. Capouet.

In prealabil am trimis un e-mail cu documentul Amendment 5 scanat, la Capouet.

La 17 februarie am scris o scrisoare lui Zani de la Broader Approach F4E in legatura cu rolul Asociatiei in participarea lui Tiseanu la verificarea prin tomografie a strandurilor superconductoare ITER.

La 18 februarie discutat problema legata de finantarea Taskului Stan-Sion AMS. Intrebat dna Olteanu despre modul in care se poate sustine temporar tema.

La 24 februarie solicitat Raport pentru temele cu Priority Support ITM. Discutie cu Viorica Stancalie. Plasat pe pagina web lista cu datele finale ale taskurilor ITM cu priority support.

La 26 februarie s-au incheiat Postcalculele pentru anul 2009.

La 1 martie am discutat cu dl. Traian Petrisor de la Cluj referitor la tema pe 2010. A acceptat valoarea propusa si a fost consemnat in Anexa 5 la AA intre IFA si ANCS.

La 1 martie s-a incheiat elaborarea Raportului Final catre JET pentru Campaniile experimentale Order JW8-O-MEC-12. Contributiile Zoita, Teddy, Gherendi, Atanasiu.

L-am trimis catre Elina Asp.

La 1 martie am trimis plicul cu aprobarea draftului Final de Task Agreement PWI catre Jennie Humphreys. Prima pagina original semnata. Intarzierea s-a datorat altor Asociatii care au avut de modificat.

Prin e-mail am trimis prima pagina scanata. Am mentionat ca pentru REMEV nu putem raspunde pana la 1 martie 2010.

A raspuns ca ia nota de necesitatea de se amana raspunsul la REMEV.

Mailuri catre IFTM, in particular d. Teodorescu, REMEV.

La 2 martie definitivarea Anexei 5 catre ANCS. Teme IFTM si Univ. Cluj.

Mailuri pentru a obtine esalonarea. Fixat la ora 18.

La 2 martie discutie cu Viorica Stancalie pentru a identifica destinatia Raportului catre Project Leader si Task Force Leader ITM in vederea inchiderii temelor cu Priority Support pentru ISIP si TFL2. Mesaj de concluzii pus pe web.

La 2 martie am primit de la Ina Grope raspuns la intrebarea referitoare la Mobilities Procedures. Confirmarea versiunii noastre.

La 2 martie am primit de la Comisie aprobarea pentru Orderul JW9-OEP-MEC-13A. Scanat si trimis la Marian Curuia, Soare, Zoita, Teddy.

La 2 martie am primit letter of approval pentru Interim Report JW6-O-MEC-06B, milestone 06. Am facut Letter to Romanelli si Invoice pentru suma de 100,000 euro. Trimis pentru informare la Ruset, Zoita, directori, etc.

Zoita a raspuns imediat solicitand noi documente de la Ruset, care vor avea efect asupra formei finale a Invoice.

La 2 martie registration la EFDA SC 24 martie Madrid.

La 2 martie incheierea listei de Mobilities 2009. Plasat pe web in html.

La 2 martie trimis mailuri catre posibili invitati Conferinta de plasma Iasi. SUA si Japonia.

La data de 3 martie am trimis prin e-mail acordul Asociatiei pentru draftul de Task Agreement WP10-MAT-REMEV catre Jennie Humphreys si Sehila Gonzales. Copie catre Teodorescu, Diamandescu, Bibicu, Pintilie, IFA. Plicul este pregatit, dar trebuie asteptat draftul final al TA, dupa acordul celorlalte Asociatii.

La data de 3 martie am trimis la EFDA e-mail exprimand acordul MEdC pentru draftul de Task Agreement WP10-MHD, lui Duarte Borba si Jennie Humphreys. Copie Atanasiu, Miron, INFLPR si IFA. Nu am trimis prima pagina semnata si scanata deoarece astept acordul tuturor Asociatiilor implicate.

La 3 martie am trimis mesaj lui Ina Grope la Comisie, in raspuns pentru excelentele aprecieri exprimate asupra felului cum aplicam prevederile Staff Mobility Agreement.

La 3 martie am trimis la Marina Becoulet raportul pentru tema MHD din partea mea : Filamentation and ELMs.

Later : am primit forma PDF a slide-urilor in care unul din cele doua ale mele a fost retinut.

La 4 martie am solicitat tuturor Postcalcule 2009 digitale.

La 17 martie am trimis la JET scrisoarea referitoare la re-structurarea cheltuielilor pe Order JW6-OEP-MEC-06B, asa cum a fost discutat de Zoita si Ruset. Destinatar Soltane, Horton, Zoita, Ruset, Buzatu, Nendrean, Neacsu, Velicu.

La 15 martie discutie lunga la Minister ANCS cu Dnele Predescu si Ghinescu si respectiv D l. Buzatu, referitoare la Euratom. Concluziile sunt favorabile dar suportul financiar pentru co-finantare nu a fost obtinut.

La 17 martie am trimis la JET Invoice pentru Salary Cost Zoita pe primele trei luni. Destinatar Serena Fuller, Emilia Genangeli, Zoita, Nendrean, Neacsu, Velicu.

La 17 martie am pus pe web raspunsul pentru transport, de la Jennie Humphreys. Mail catre Craioveni pentru a avea acordul necesar ca sa acceptam draftul.

La 15 si 17 martie, problema cu o propunere de Inertial Confinement.

La 17 martie am trimis lui Koutsi raspuns ca dorim 50 exemplare in engleza si alte 20 exemplare in Romana, ale documentului de review pentru GOT.

La 20 martie am trimis la JET Letter and Invoice pentru Interim Payment pentru Order JW6-OEP-MEC-06B, Ruset W-coating of divertor tiles. Soltane, Serena, Zoita si cei din tara. Apoi mail separat anuntand trimiterea celor din colective. Inregistrare la IFA – EU cu numerele 41 si 42.

La 25 martie am semnat si trimis lui Jennie Humphreys First Pages ale Task Agreement-urilor Materiale :

- ODSFS

- WWALLOY

- REMEV

Copie dl. Pintilie si IFTM, apoi IFA.

La 25 martie 2010 am primit JW10-FT-JET.

La 26 martie am trimis lui Boris Weyssow, Jennie Humphreys acordul MEdC pentru draftul de Task Agreement EFDA WP10-TRA. Copie Craiova si IFA.

La 26 martie am primit raspuns de la Lenoir pentru Call for Funds.

Am cautat JW6-OEP-MEC-11 aprobat dar intr-adevar nu exista decat scrisoarea lui Pipeleers prin care DG J sustine in fata Comisiei aprobarea Orderului (GRS, 24,152 euro).

La 26 martie 2010 am modificat Anexa 5 in vederea AA9 IFA – ANCS : Z_CSU, excluderea Orderului si Notificarii Olariu. Mutarea Notificarii pe Baseline. Extinderea lucrarilor la BS_1, BS_2 si BS_14 in masura stabilita de Amendmentul 3.

Scris textul de justificare a fiecarei schimbari.

La 27 martie 2010 am primit de la Comisie Amendment 4 (85,800 euro pentru Baseline) semnat de Comisie. Trebuie trimis la Minister.

La 29 martie 2010 am avut o discutie cu Dna. Predescu de la ANCS si cu Dnii Avrigeanu (IFIN), Scarlat (ANCS), Buzatu, referitoare la ITER.

La 29 martie am raspuns lui Laurent Lenoir cu privire la JW6-OEP-MEC-11 si celelalte Ordere.

La 29 martie 2010 am trimis la ICSI un document cu explicatii referitoare la datoria Asociatiei catre ICSI.

La 29 martie 2010 am trimis la ICSI copia scanata a orderului JW9-OEP-MEC-15 aprobata de Comisie.

La 29 martie 2010 am trimis la ICSI copia scanata a aprobarii Raportului Intermediar la JW9-OEP-MEC-15. Am formulat catre ICSI si Zoita intrebarea legata de diferenta dintre datele din lista ICSI (17,677 euro) si Interim Payment pentru care se poate face Invoice (30,304 euro).

La 29 martie 2010 am trimis la Cristian Lungu copia scanata a Orderului JW6-OEP-MEC-09C semnat de Comisie. Copie la IFA.

La 29 martie 2010 am trimis la Dinescu draftul de Task Agreement FT 3.56, pentru examinare.

La 29 martie 2010 am trimis la Stan-Sion draftul de Task Agreement FT 3.60 pentru examinare.

La 8 aprilie am primit aprobarea Raportului Intermediar pentru GOT – TOFFY cu invitatia de a formula Invoice. Trimis imediat lui Sebi la ICSI.

La 12 aprilie am trimis scanata prima pagina semnata a Task Agreementului MHD. Copie Atanasiu Miron, IFA.

La 14 aprilie am discutat cu George Dinescu despre solutia pentru WP10-FT-3.60, Ablation. Este de parere sa raspundem pozitiv.

La 14 aprilie am solicitat amanarea raspunsului catre Mr. Philips de la EFDA pentru WP10FT-3.56 si 3.60.

La 15 aprilie 2010 am primit Aprobarea Comisiei J5 (Rille) pentru Annual Accounts 2008.

La 15 aprilie 2010 au fost trimise de la Comisie J5 fondurile reprezentand Mobilitatea pe anii 2006, 2007 si un rest din anul 2005, in valoare totala de circa 299,000 euro. Discutat despre prezenta cererilor de plata pe Cofinantare.

La 15 aprilie am facut o prezentare a situatiei actuala a Asociatiei la Comitetul Director IFA.

La 15 aprilie am avut o discutie cu Dl. Sarbu, Dna. Ghita, Daniela, referitoare la problema sub-contractarii catre UPB pentru masuratori pe microscopul electronic.

La 16 aprilie am avut o discutie cu dl. Capac, Director al ZIROM, referitor la un Call F4E legat de placile First Wall. Zirom lucreaza mai ales cu Titanium, au solicitat date despre aliajul CuCrZr.

La 16 aprilie am trimis lui Elina Asp forma finala a Raportului Asociatiei pentru JET Experimental Campaigns C20 – C27. Facut cu ajutorul lui Teddy. Copie tuturor.

La 16 aprilie Elina Asp de la JET a comunicat acceptarea Raportului Final pentru Campaniile experimentale JET C20 – C27.

Trimis lui Emilia Genangeli scrisoare referitoare la JW6-OEP-MEC-07. Contine toate documentele support pentru solicitarea sumei de 11,881 euro care incheie Orderul. Am atras atentia asupra re-alocarii sumei de 235 euro intre Misiuni si Salarii. Dupa raspunsul ei voi formula din nou Invoice.

In intervalul 16 aprilie – 19 aprilie am avut numeroase discutii cu INFLPR si Politehnica Bucuresti referitoare la propunerea pregatita de Ruset. Deoarece resurse nu exista, am cautat solutii pentru ca sa exploatam posibilitatea obtinerii unui Order.

La 18 aprilie mi s-a comunicat primirea la IFA a Somatiei de Plata de la Universitatea Craiova. Discutie imediata cu Pometescu. Raspunsul a fost redactat oficial in 27 aprilie si a plecat de la IFA.

La 19 aprilie Dl. Buzatu (impreuna cu Spineanu) a contactat dl. Andrei Ionel in privinta temelor noi care apar in cursul anului. Formula propusa de ANCS este bazata pe echilibrul dintre cei doi semnatari ai Contractului de Asociere. Doar existenta unei contributii din partea Comisiei poate justifica o contributie din partea ANCS.

In intervalul 16 aprilie – 19 aprilie discutii la INFLPR si IFIN pentru a decide raspunsul catre D. Philips la EFDA – JET referitor la JW10-FT-3.56 (Dinescu) si 3.60 (Stansion). Formulat cateva propuneri pentru a evita un raspuns sharp negativ.

Discutie telefonica cu JET referitor la eventuala propunere Ruset/Falie pentru diagnostica ITER-Like Wall, aplicatia de video processing. Anuntat ca este posibil ca, daca vom avansa propunerea si daca ea va fi retinuta, sa adoptam o decizie finala positiva sau negativa chiar in faza de draft de Task Agreement.

Transmis la JET propunerea Ruset/Falie pentru diagnostica, in CC lui Francesco Romanelli.

Discutie telefonica cu Catalin Stan Sion pentru a analiza impactul amanarii delicerabilului D2 sau, mai grav, excluderea temei din JW10-FT.

Transmis la JET raspunsul referitor la draftul de Task Agreement JW10-FT-3.56 si 3.60, solicitand amanarea includerii noastre in Task Agreement, datorita imposibilitatilor de a finanta lucrarile in 2010. Efectiv un raspuns negativ.

La 21 aprilie am primit draftul de Task Agreement WP10-ITM cu raspunsurile la propunerile noastre facute la Call. Trimis tuturor cu solicitarea de a decide daca se acopera sau nu din resursele existente. Raspuns pozitiv Steinbrecher si discutii cu Viorica Stancalie.

La 22 aprilie am primit Call for ITER Scenario la ITM. Plasat pe pagina web.

La 22 aprilie am primit solicitarea de la JET de a decide availabilitatea Session Leaders pentru Campania care se pregateste in 2011.

Data de 22 aprilie: am plasat pe web un model pentru Annual Report 2009. Trimis tuturor un mail solicitand sa faca Annual Reports pe teme stabilind ca limita 7 mai 2010.

Dsicutat cu Teddy sa faca upload pe situl JET pentru clearence.

La 26 aprilie, impreuna cu Daniela, determinat provenienta sumelor constituite ca fond de acoperire a co-finantarii.

La 27 aprilie am primit de la Zoita confirmarea indirecta a faptului ca documentele trimise de noi pentru incheierea Orderului 07B sunt acceptate de Emilia Genangeli. Se poate deci formula Invoice-ul cu suma de 235 euro scazuta de la Missions (8515 in loc de 8750).

La 27 aprilie discutie foarte lunga si detaliata cu Dna. Ghita, Daniela, Florin Buzatu pentru trei subiecte : natura sumelor intrate de la Comisie, plata catre Institute pentru anul 2009 si respectiv furnizarea co-finantarii, in numele Comisiei, de catre Minister.

La 27 aprilie am nominalizat de Teddy Craciunescu pentru participare la F4E Meeting cu Asociatiile. Aranjarea situatiei sale de participant din partea IFA. Nu a putut participa din cauza overbook la compania aviatica. Discutii cu dna. Keeble de la F4E.

La 27 aprilie am discutat cu Daniela Nendrean si dna. Neacsu felul in care se va trimite catre destinatari sumele reprezentand Ordere : Zoita (Z_CSU, 17,220 euro), Ruset (06B, 100,000 euro), Soare (17,500 euro). Platile au fost facute.

La 27 aprilie cerut documente support pentru a pregati Invoice pentru TOFFY.

La 27 aprilie am primit de la Emila Genangeli de la JET aprobarea pentru documentele support trimise in vederea invoice 07B. Am primit de asemenea de la Zoita (pentru Marian Curuia, Anghel si Soare) documentele modificate conform solicitarii lui Emilia. Trebuie re-facut Invoice cu suma diminuata la Salarii cu 235 euro.

La 27 aprilie am discutat la telefon cu Catalin Stan Sion referitor la reactia celor de la JET ca urmare a ne-semnarii Task Agreementului 3.60. Cerut e-mail cu explicatii si examinat posibilitatea de a contacta pe Paola Batistoni.

La 29 aprilie am trimis lui Emilia Genangeli versiunea finala de Invoice pentru JW6-OEP-MEC-07B si documentele support de la Anghel, Soare, Curuia, Zoita, Gherendi. Atasat documentul explicative de cheltuieli al lui Daniela. Plus Letter for Invoice. Mail tuturor si la IFA.

Documentele sunt PDF + Xls.

La 29 aprilie Trimis catre Monitorii Economici repartizarea temelor si valorile globale si esalonate pe prima si a doua etapa.

Data de 29 aprilie.  Anuntat ITM – TF Meeting Septembrie 2010.

La 3 mai 2010: am trimis mail lui Laurent Lenoir referitor la Invoice pentru Orderul 13A GRC Curuia. Data aprobarii Orderului de catre Comisie este 19 Februarie 2010. Data Aprobarii Raportului Intermediar este 10 Noiembrie 2009. Data Invoice este 7 decembrie 2009. Exista o prevedere in Order care pretinde 45 de zile intre aprobare si plata. Trimis ICSI, IFA.

Replay de la Laurent : payment este in workflow.

Confirmat ulterior de un mail de la Patrick Blanchard catre Marian Curuia.

La 3 mai solicitat de la cei cu TGS si PWI 2008 – 2009 stadiul aprobarii Rapoartelor de incheiere, pentru a putea formula Invoices pentru Preferential Support.

Data de 3 mai 2010. Plasat pe web page :

- Enhancement project task reports

- Principles for the use of Article 6.3 EFDA Orders

- Rules for the Secondment of Associate's staff

- Intelectual Property Rights (F4E Association Meeting)

- Mobility Support Meetings under EFDA 2010

Anuntat toti prin e-mail.

Data de 3 mai. Anuntat tuturor pregatirea Association Days la Iasi, 1 – 4 Iulie 2010, cu ocazia CPPA.

3 mai. Refacut listele pentru 2010: TRA, MHD, PWI, ITM. Solicitat lui Alina Materials.

Data de 5 mai 2010. Cerut tuturor din ITM, PWI si TGS 2009 rapoartele pentru a pregati Invoices.

5 mai. Facut lista de Invoices cu pregatirea Additional Support. Comparatia cu Extrasele va fi facuta de Alina.

5 mai. Facut lista codurilor temelor in contractare interna si a Task Agreementurilor in contractare externa, trimis tuturor monitorilor economici si IFA.

5 mai. Revazut  lista de Ordere si cea de Contracte. Adus la zi cateva dintre ele. Trebuie continuat cu Task Agreements.

5 mai. Am constituit o baza de date constand din Annual Accounts  2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 si cel din 2009 de la Steering Committee 10.

Data de 6 mai 2010. Compus lista de Additional support pe Call-ul 2008 – 2009. Cerut inca o data tuturor Rapoartele si confirmarea ca le-au trimis si discutat cu Project Leaders.

Compus (cu Alina) lista de Invoices cu codurile temelor si cu Extrasele de cont ale intrarilor. Continuat cu cele de Additional Support in vederea Invoices.

Aprobat Staff Assignment pentru Gherendi si Teddy in Polonia. Anterior pentru Curuia.

Data de 7 mai 2010. Discutie telefonica cu Lorne Horton, seful EP2 de la JET referitoare la JW10-FT-3.56 si 3.60. Stabilit ca se poate semna 3.60 daca nu se solicita fonduri in 2010 (notification este totusi mica). In ceea ce priveste 3.60 (AMS) problema este aproape integral romaneasca. Am propus sa se spliteze Orderul ca sa se faca posibila demararea lui 3.56.

Discutie imediata cu George Dinescu. Mail lui Stansion.

Data de 7 mai 2010. Facut o propunere de Mandat pentru delegatia romana la Consiliul Europei in vederea reuniunii referitoare la ITER. Trimis dra. Alionte,dna. Elena Toma. Forward dna. Predescu, dna. Ghinescu, dl. Andrei Ionel, dl. Buzatu.

7 mai : trimis tuturor de la ITM solicitarea de a confirma ca se pot angaja conform draftului.

8 mai 2010. Trimis lui Denis Kalupin si Jennie Humphreys la EFDA confirmarea aprobarii de catre MEdC a draftului de Task Agreement WP10-ITM. CC la IFA, INFLPR si participantilor.

9 mai 2010 : am trimis lui Emmanuel Joffrin la JET evailabilitatea lui Zoita ca Diagnostic Coordinator pentru campania 2011. Anterior discutasem cu Ticos pentru cursul anuntat catre sfarsitul anului 2010.

Data 10 mai 2010. Am trimis la Minister la Dna. Predescu draftul scrisorii pentru trimiterea oficiala a Framework Agreement si al Conditions in respect to License, pentru viitoarea aprobare. Forward si membrilor Steering Committee.

Dupa consultari am primit acceptul pentru a face scrisoarea catre ANCS (12 mai 2010).

Data 10 mai 2010: trimis la JET lui Lorne Horton si Dan Philips scanned versions ale aprobarilor pentru Laser Ablation (Dinescu):

- JW10-FT-3.56 (TA)

- JW10-NFT-MEC-19 Notification

Am cerut splitarea Orderului OFT-MEC-16 pana cand gasim resurse pentru AMS.

Replica imediata a lui Lorne: splitarea va conduce automat la cancelarea orderului de 4000 euro pentru AMS deoarece este mai mic de 5000 euro, limita comisiei. Se propune re-submitarea propunerii la Callul din vara.

Data 10 mai 2010. Am nominalizat pe Mirela Grozavu ca Persoana de Contact in probleme legale de Intellectual Property cu F4E. Acord F. Buzatu.

Data 10 mai 2010. Propus Madalina Vlad ca nou membru al EFDA Scientific and Technical Advisory Committee. Mail lui Guenther Hasinger si lui Douglas Barlett.

Data de 12 mai 2010. Trimis Invoice pentru Order JW9-OEP-MEC-15 in valoare de 30,304 euro. Soare si CC IFA. Propus sa trimitem documentele support. Emilia Genangeli a solicitat reformularea prin schimbarea adresei. Retrimis la 13 mai 2010. Nu a fost nevoie de support documents in aceasta etapa.

Data de 12 mai 2010. Discutie referitoare la F4E si la viitoarele contractari pe ITER. Sebastian Brad va face un document referitor la tipul de contracte, necesar Ministerului.

Discutie cu Sebastian despre Invoice-ul pentru GOT-TOFFY, dupa acceptarea Raportului Intermediar.

12 mai 2010. Daniela Nendrean a realizat prima versiune de Annual Accounts 2009.

12 mai 2010. Solicitat grupurilor TGS, PWI si ITM din 2009 sa reduca Rapoartele si sa le puna in forma Standard pentru a le putea trimite la EFDA, in vederea Invoice-arii.

Data de 12 mai 2010. Am primit de la Comisie :

- Valoarea contributiei 2009 pentru JET Joint Fund

- Valoarea contributiei 2009 pentru High Performance computer for Fusion Physics

- Amendamentul 5 semnat de Comisie

Trimis la IFA.

Data 14 mai 2010. Trimis Invitation to Madis Kiisk, de la Asociatia Estonia, pentru vizita pe Mobility 7 – 11 June.

Data 14 mai. Trimis mesaj lui Lorne Horton referitor la splitarea inevitabila a Orderului JW10-OFT-MEC-16, pentru pastrarea limitei de 5,000 euro pentru 3.56, conform scrisorii lui. Propunerea AMS va fi re-submitata la inceputul verii, cand se va examina si o alta valoare a Orderului.

Data 14 mai 2010. Pregatit Scrisoare catre ANCS :

- Amendment 4

- Amendment 5

- Transfer of Copyright to F4E

Data 14 mai 2010. Trimis din nou mail tuturor  referitor la Association Day care coincide cu CPPA 2010 (Iasi).

Data 17 mai 2010. Intrat suma de 70,000 euro reprezentand Interim Payment pentru JW6-OEP-MEC-13A Curuia. Anuntat ICSI si IFA.

Data 18 mai 2010. Discutii cu Dl. Popa referitoare la Association Day la Iasi in timpul conferintei CPPA 2010. Propunerea este de a se face o sectiune in conferinta, Vineri 3 iulie 2010.

Data 18 mai 2010. Discutat cu George Dinescu despre Orderul JW10-OFT-MEC-16.

Data 20 mai 2010. Trimis signed Order JW10-OFT-MEC-16 la Serena Fuller, IFA si INFLPR (Dinescu). Va fi nevoie de o realocare.

20 mai 2010. Trimis la ANCS opinia asupra documentului Draft Council conclusions referitor la ITER. Pentru reuniunea legata de Budget.

20 mai 2010. Am trimis lui Jennie Humphreys prima pagina semnata si scanata pentru WP10-TRA transport. CC la Craiova, IFA.

20 mai – 25 mai. Documente referitoare la Cost ITER si la atitudinea care trebuie adoptata.

Vineri 21 mai 2010. Prezentarea de catre Daniela a Annual Accounts 2009.

25 mai 2010. Gravat doua DVD-uri continand Annual Accounts 2000 – 2008. Anuntat prin mail economisti si IFA.

25 mai 2010. Evaluarea corecta a Orderelor si a Collaborative Actions.

25 mai. Rezolvarea problemei de Order 13A, cu re-distribuirea sumei de Overhead catre Specific Costs si Overhead. Solicitat de la dl. Curuia o nota cu aceste detalii.

28 mai 201. Discutie cu dl. Curuia referitor la mecanismul de calcul al salariilor interne (home institution) pentru Misiuni de Order. Discutat despre efectele paritatii valutare asupra re-distribuirii costuriloe pe ani, la Ordere.

28 mai 2010. Trimis set de documente la Comisie :

- Annual Accounts 2009

- Contract Monitoring 2009

- Research Unit and Staff 2009

29 mai 2010. Am primit de la High Performance computer for fusion physics HPC-FF numele Proiectului generic pentru Asociatia noastra si resursele pe un an : 577,785 Node_Hours/Month. Plasat pe web.

31 mai 2010. Trimis lui Laurent Lista de Ordere active 2010.

31 mai 2010. Trimis tuturor e-mail despre Association Day care va fi o sectiune a CPPA pe 2 iulie 2010.

1 iunie 2010. Am trimis lui Laurent Lenoir si Marc Pipeleers Call for Funds 2008, impreuna cu un text explicativ. Mail membrii SC si IFA.

1 iunie 2010. Am trimis invitatia de a se organiza noua faza a discutiei despre F4E.

Ulterior. Propunerea datei de 15 iunie.

2 iunie 2010. Am trimis mail cu textul noului Act Aditional modificat dupa ceea ce a cerut ministerul ANCS. Modificat apoi de dna. Neacsu cu suprimarea unui paragraf si introducerea altuia.

Ulterior. Modificarea Esalonarii Platilor si transformarea sa in Esalonarea Avansurilor cu distributia de 1/3 pe fiecare transa de avans creaza situatii care necesita sa fie lamurite cu ANCS.

Am redactat o Nota cu trei probleme vizibile si am trimis-o catre Asociatie solicitand observatii.

La 7 iunie 2010 am solicitat ANCS sa avem o discutie referitoare la felul comun in care trebuie sa intelegem noile prevederi.

3 iunie 2010. Seminar la IFA / INFLPR : F. Spineanu, “Field Theoretical methods in fluid and plasma theory”

3 iunie 2010. Trimis lui Zagorski lista de PWI si am atasat un zip cu rapoartele scurte ale celor de la PWI 2009.

Facut Lista de Additional Support pe toate temele, PWI, ITM, TGS pe 2009 si respectiv 2010.

3 iunie 2010. Primit Clearence de la JET pe temele lui Marian Curuia si Sorin Soare. Annual Report este avansat.

3 iunie 2010. Trimis catre Monitorii Economici pe teme ICSI si Universitati solicitarea de a valida Postcalculele si Cererile de Plata pentru a se inchide 2009 pe co-finantare.

4 iunie 2010. Trimis lui Danilo Pacella la EFDA mail referitor la Raport pentru TGS 2009 Ruset.

4 iunie 2010. Trimis lui Boris Weyssow la EFDA mail referitor la Raport pentru TGS 2009 Steinbrecher. A raspuns imediat, doc. va fi trimis la Comisie in curand.

Tentativa de rezolvare a temeui ITM ISIP T3, pentru trimiterea mailului catre Denis Kalupin.

Apare o problema la ambele T3 de la ITM 2009.

4 iunie 2010. Primit de la Danilo Pacella, Responsible Officer EFDA for TGS (Ruset) aprobarea pentru Raportul pe tema WP09. Se poate face Invoice pe suma de 1,000 euro, preferential support.

5 iunie 2010. Anuntat :

- Head of Research Unit

- Comisia

- EFDA-JET

- Asociatia (inca o data)

Despre Association Day Iasi 2 Iulie 2010.

Ulterior trimis informatii despre conexiunile de Avion.

7 iunie 2010. Primit raspuns de la Roman Zagorski, Responsible Officer EFDA for PWI : toate rapoartele au fost aprobate. Se poate face Invoice pe temele PWI pentru Additional Support.

Primit solicitarea de a rediscuta participarea Steinbrecher la o tema ITM in 2010, aflata in forma finala a Task Agreementului.

Later. Problema, discutata la 2 iulie 2010 cu Denis Kalupin Responsible Officer EFDA for ITM, a fost rezolvata, Steinbrecher acceptand forma actuala a Task Agreement-ului.

10 iunie 2010. Discutie telefonica cu dna. Rendec de la ANCS, Financiar, referitoare la consecintele stabilirii a proportiilor 1/3 pentru fiecare avans, pentru Contracte. Trimis trei documente care contin :

- Observatii asupra a trei consecinte mai vizibile

- Lista temelor care vor fi perturbate

- Textul preliminar al modificarilor in Contract, prin Act Aditional care sa reflecte noile articole legate de avans.

Discutie cu Patrick Blanchard si Denis Kalupin despre participarea la Assoc. Day. Trimis invitatii lui Vito Marcheti si Andrea Curatolo, membri in Steering Committee.

15 iunie 2010. Discutie referitoare la F4E, participare ANCS, IFA, Steering, ICSI. George Dinescu va face documentul ce se va avansa ANCS.

15 iunie 2010. Discutie referitoare la realocarea pe Order 09C Lungu.

15 iunie 2010. Definitivat partea de Proiecte din Actul Aditional IFA – ANCS. Facut articolele referitoare la Esalonari etapa I si Etapa II.

Primit noul Task Agreement ILC Ruset (contine Re-distribuirea si intrarea unor activitati de la alta Asociatie).

16 iunie 2010. Discutie Valentin Teodorescu, referitoare la participarea la San Sebastian la Meetingul Materials.

16 iunie 2010. Discutie Stancalie si Pais referitoare la temele ISIP T3 si AMNS T3 inca ne-inchise in 2009.

16 iunie 2010. Stabilit participarea la Association Day.

16 iunie 2010. Transmis lui George Dinescu toate materialele esentiale pe care le posed in problema F4E.

17 iunie 2010. Discutie cu Lars Goran Eriksson cu privire la TFL2-T3 (Stancalie) Solicita reluarea lucrarii in 2010.

18 iunie 2010. Discutie cu Frederic Imbeaux, referitoare la ISIP T3. A solicitat ca partea Contractuala sa fie discutata cu Denis Kalupin.

21 iunie 2010. Trimis la JET la Serena Fuller solicitarea de Re-distribuire a costurilor pe orderul JW6-OEP-MEC-09C. Copy Zoita, IFA, INFLPR. Later : mail de la Zoita confirmand aprobarea de catre JET a redistribuirii.

22 iunie 2010. Trimis la JET lui Dan Phillips MEdC Approval Task Agreement JW6-TA-EP2-ILC-06. Copy Ruset si IFA, INFLPR.

25 iunie 2010. Trimis la JET Invoice Zoita (IFA-EU 51/25 june 2010).

Pana la 30 iunie 2010. Annual report 2009,

- Colectat contributiile

- refacut structura (Alina Ilie, F. Spineanu)

- scris Overview

- facut HTML cu linkuri la contributii, in Content (Corina Ionascu)

- plasat pe pagina web

Pana la 30 iunie 2010 , pregatire Association Day

- Invitatii, re-trimis, selectat cele successful (F. Spineanu)

- Stabilit situatia celor care participa la Assoc.Day dar nu participa la CPPA (deci nu au Taxa de Participare) (Ghe. Popa, F. Spineanu, G. Neacsu)

- Lista participanti (F. Spineanu)

- Program (F. Spineanu)

- Colectat Contributii Rezumate (F. Spineanu)

- Booklet rezumate (F. Spineanu, Alina Ilie, Adrian Sokolov, Dan Diaconu)

- Cover Abstracts & Program (Sokolov, Dan Diaconu)

- Cover CD-ROM (Sokolov, Dan Diaconu). Etichete, plasate pe 50 CD (Alina)

- Afisul conferintei (F. Spineanu, Sokolov, Dan Diaconu)

- Ecusoane (Alina, Dan, Adrian)

- Facut Content CD-ROM, autorun (F. Spineanu)

- Gravat 50 exemplare (F. Spineanu, Alina Ilie)

- Obtinut materiale (G. Neacsu)

- Transport la Iasi (Jepu, Lungu, Ruset)

- Logistica (Claudiu Costin, Alina Ilie, F. Spineanu)

29 iunie 2010. Primit EFDA Work Programme 2011 - Call for Participation: EFDA Fusion Researcher Fellowship. Plasat pe web.

29 iunie 2010. Pregatire Assoc. Day si CPPA:

- Scris lucrare CPPA

- Scris Overview Association Day

- Scris lucrare Assoc. Day

29 iunie 2010. Discutii referitoare la PMP pentru propunerea legata de camerele de observare a peretelui JET, propunere Ruset/Falie. Ruset va face partea de calibrare.

29 iunie 2010. Mail lui Jennie Humphreys la EFDA anuntand intarziere la semnarea TA ITM 2010, pana la discutii cu Kalupin la Assoc. Day.

29 iunie 2010. Adresat invitatia de a discuta problema acoperirii chiar partiale a co-finantarii pe 2009 folosind fondurile existente. Invitatia este adresata ANCS, IFA, INFLPR, ICSI.

Reactie imediata din partea ICSI (Viorica Handolescu), la care am raspuns.

Reactie ulterioara din partea INFLPR (Mihaela Osman) la care am raspuns.

30 iunie 2010 – 3 iulie 2010. A 15 Conferinta Internationala de Fizica Plasmei si Aplicatii, CPPA Iasi.

1 iulie 2010. Primit Call to propose activities within the Task Force Fusion Technology at JET for the implementation of the approved 2011 Work Programme. Plasat pe web.

1 iulie 2010. Primit PARALLEL PROGRAMMING WORKSHOP Fall 2010, Call for Participation. Plasat pe web.

1 iulie 2010. Primit Call for participation in the JET Session Leader Training Course. Plasat pe web.

2 iulie 2010. Association Day.

3 iulie 2010. Scris Raport Assoc. Day.

Discutii cu Denis Kalupin referitoare la ITM 2010 si cu Patrick Blanchard, referitoare la Diagnostics.

1 iulie -- . Primit Rapoarte Stiintifice si Financiare pentru Faza Sem.I 2010.

5 iulie 2010. Trimis prin posta normala MEdC signed Order JW10-OFT-MEC-16 (G. Dinescu) pentru FT at JET 2010.

Inainte, confirmare de la George Dinescu.

Later: trimis prin atasament la un mail catre Marc Pipeleers, forma scanata (14 iulie 2010).

7 iulie 2010. Primit de la Cristian Lungu confirmarea ca lucrarile pe Order JW6-OEP-MEC_09C pe anii 2009 si 2010 sunt OK in raport cu deliverabilele cerute. Deci nu exista motive ca plata sa nu se faca de catre Comisie in momentul incheierii si redactarii Invoice.

13 iulie 2010. Reuniune destinata modificarii articolelor din Contracte pentru a permite plata catre Institute inainte de incheierea ciclului de verificare al Comisiei.

14 iulie 2010. Trimis la JET scanned signed Letters :

# Letter of Approval of Amendment to Order : EFDA CSU No: JW8-O-MEC-12C (COMMISSION No: FU07-CT-2008-00214-003). IFA-EU 52

# Letter of Approval Task Agreement JW8-TA-EXP-04C. IFA-EU 53.

# Letter of Approval of Amendment to Notification JW8-N-MEC-13A. IFA-EU 54. Trimis si la Comisie.

# Prin posta obisnuita la JET si la Comisie (Notification).

# 21 iulie 2010. Primit de la Douglas Bartlett confirmarea ca rapoartele pentru Steering Committee se vor face scurt, pe o coloana.

# 22 iulie 2010. Realizat fisierul final unic al Raportului Stiintific pe Sem.I 2010 (circa 350 pagini).

# 22 iulie 2010. Modificare Act Aditional IFA – Institute. Obtinut AA INFLPR.

# 22 iulie 2010. Discutie la Minister cu dna. Rendec referitor la modificarile survenite prin deciziile asupra avansului de 90%. Prezenta Daniela Nendrean.

23 iulie 2010. Formulat si trimis Adresa Oficiala catre IFA pentru schimbul valutar si plata catre INFLPR a co-finantarii de la Comisie pe anul 2009, din fondurile venite prin Call for Funds. Adresa este insotita de :

- Lista temelor si sumelor de co-finantare

- Support Justificativ pentru sustinerea faptului ca rambursul Comisiei se va efectua dupa parcurgerea etapelor prevazute in Contract of Association. Suprotul jsutificativ este bazat pe Rapoarte Aprobate de catre EFDA si JET.

23 iulie 2010. Trimis la EFDA lui Jennie Humphreys prima pagina scanata semnata a Task Agreementului ITM 2010. Explicat in mail de ce a fost intarziat. Copie Kalupin, IFA, Steinbrecher.

23 iulie 2010. Trimis la EFDA lui Jennie Humphreys si lui Bertrand Franel Letter for Invoice and Invoice IFA-EU no.55 for MEdC Task Agreements PWI 2009 cu Priority Support.

Prin e-mail intai. CC IFA.

26 iulie 2010. Solicitat tuturor sa trimita Time Sheets for EURATOM Staff, document cerut de Pipeleers in 2009.

26 iulie 2010. Cerut tuturor :

- PR 1

- PR 2

- FP 1

- FP 2

Pentru Steering Committee 2010.

26 iulie 2010. Adresa catre ICSI referitor la Orders Procedures, pentru a clarifica posibilitatea lui Marian Curuia de a modifica distributia pe ani a sumelor de Order.

26 iulie 2010. Discutie Tiseanu despre o noua tema PWI la sfarsitul anului pentru 2011 si despre o noua tema in 2011 pentru F4E.

27 iulie 2010. Nominalizare SOFT 2010 : Curuia si Soare. Mail la ICSI.

27 iulie 2010. Adresa catre IFA cu solicitarea de a face schimb valutar si a transfera sumele catre Ucv, UAIC, ICSI si IFIN – HH. Adresa este insotita de :

- Lista temelor si sumelor de co-finantare

- Support Justificativ pentru sustinerea faptului ca rambursul Comisiei se va efectua dupa parcurgerea etapelor prevazute in Contract of Association. Suprotul jsutificativ este bazat pe Rapoarte Aprobate de catre EFDA si JET.

27 iulie 2010. Discutie Teddy despre Campania 2011 la JET, SHFD.

27 iulie 2010. Am primit Call PWI 2011. Plasat pe web.

27 iulie 2010. Primit Debit Note HPC-FF 2,171 euro, prima parte. Trimis adresa oficiala catre IFA.

Plasat pe web Lista temelor la care se astepta raspuns pentru faza 2010 iunie, cu o noua coloana, « Avizat Monitori Economici ».

Plasat pe web o lista de Deadline-uri.

3 august 2010. Mail lui Marc Pipeleers sa evalueze Annual Accounts. Raspuns a doua zi cu o serie de observatii.

4 si 5 august 2010 : lucrat la raspuns catre Marc Pipeleers. Formulat patru pagini dupa verificari atente cu Daniela Nendrean a sumelor aflate in discutie.

Discutii telefonice cu Ruset si cu Marian Curuia.

Trimis raspunsul catre Marc Pipeleers pe data de 5 august.

5 august 2010. Primit acordul EFDA pentru a formula Invoices pentru TGS.

6 august 2010. Discutie cu Monitorii Economici despre faza iunie 2010, in prezent practic gata.

6 august 2010. Propus o intalnire de experti economici pentru a raspunde la Raportul de Audit al lui Ekke van Viel.

6 august 2010. Discutie cu Ion Tiseanu pentru a invita pe Zagorski in vederea includerii temei lui Tiseanu in actualul Call PWI, la care are nevoie de resurse.

19 august 2010. Discutie dna. Savu referitoare la ICSI, problema depasire Marian Curuia si shift Conferinta Sorin Soare.

19 august 2010. Discutie Dinescu si Lungu referitoare la documentele care sustin contracte cu Comisia/EFDA ce impun folosirea Deuteriu. Documentele refritoare la JW10-NFT-MEC-19 si JW10-OFT-MEC-16 (scrisori si aprobari) trimise prin e-mail.

Cristian Lungu a solicitat paginile de Act Aditional INFLPR-IFA pe anul 2010.

19 august 2010. O noua versiune de Research Unit and Staff in care am introdus coduri recunoscute de EFDA pentru fiecare din cei 112 participanti la programul Euratom din 2010 (Sem.I).

19 august 2010. Verificarea Time-Sheets pentru cele sapte Institutii ale Asociatiei. Pregatit sapte ZIP files pentru trimitere. Pregatit un fisier de Observatii referitoare la Time-Sheets, care trebuie discutate cu Institutiile.

Trimis seria de observatii la INFM cu atasament Time Sheets si Research Unit and Staff.

20 august 2010. Mails cu Soltane Catherine si cu Liviu Zoita de la JET referitor la Invoices pentru Contractele 5.1b (Tungsten si Beryllium) cu valoare ridicata (40%). Raspuns imediat de la ei confirmand ca, daca Rapoartele se vor putea face pana la sfarsitul lui Septembrie, se va putea face Invoice in Octombrie, la limita perioadei de doi ani dupa incheierea Contractelor. Totusi s-a admis ca Task Agreements sunt active pana la sfarsitul anului 2010.

20 august 2010. Facut rezervare la Hilton Athenee Palace celor trei membri ai Comisiei participanti la Steering Committee.

23 august 2010. Trimis Time Sheets la Comisie. Marc Pipeleers, Laurent Lenoir, Vito Marchese, IFA. Fara IFTM, pana la raspunsul dnei Bratu.

23 august 2010. Probleme cu serverul IFA-MG.RO, discutii cu Doru Ivanoaica.

23 august 2010. Discutie Cristian Lungu despre fellowship Euratom.

24 august 2010. Reverificat Contract Monitoring (fisier de observatii). Apoi upload pe situl CIRCA in draft.

Reverificat Indicative Outturn (fisier de observatii). Apoi upload pe situl CIRCA al Comisiei, ca draft.

Upload Research Unit and Staff pe situl CIRCA, ca draft.

25 august 2010. Am modificat Annual Report 2009 adaugand contributia TRI-TOFFY, transformand in PDF si am plasat pe situl CIRCA al Comisiei.

Am incheiat Periodic Report I (Sept-Dec. 2009) adaugand, fata de versiunea facuta de Madalina Vlad, contributiile lui Olariu si TRI-TOFFY luate din Raportul Annual.

Am uploadat pe CIRCA Periodic Report I (Sept – Dec 2009) al Asociatiei MEdC.

28 august 2010. Primit noua versiune a documentelor GRS:

- Task Agreement

- Notification

- Order JW10-OEP-MEC-17

Trimis imediat lui Agata si Silviu, care au raspuns ca participarea MEdC s-a incheiat. Documentele pot fi semnate.

29 august 2010. Redactat Future Programme I (September – December 2010).

30 august 2010. Redactat Future Programme II (January – December 2011).

30 august. Plasat pe situl CIRCA al Comisiei, in draft:

- Annual Accounts 2009

- Contract Monitoring 2009

- Research Unit and Staff 2009

- Mobility Report 2009

- Indicative Outturn 2010

- Contract Monitoring 2010

- Research Unit and Staff 2010

- Periodic Report I (Sept – Dec 2009)

- Periodic Report II (January – September 2010)

- Future Programme I (September 2010 – December 2010)

La 26 august am uploadat pe situl CIRCA si Annual Report 2009, ca referinta pentru Periodic Report I (Sept. - Dec. 2009).

30 august 2010. Mails Membrilor SC anuntand documentele uploadate.

30 august. Mail Vito, Alberto, Ruggero, anuntand programul vizitei lor si rezervarile, atasat confirmarea.

30 august. Mail lui Marc, Laurent, Vito, explicand ratiunea trimiterii Time Sheets catre ei (fisiere uriase).

30 august 2010. Primit Debit Note pentru JET Joint Fund. Trimis prin mail Adresa Oficiala catre IFA, cu copii scanate.

30 august 2010. Primit JW8-OEP-MEC-12B, Orderul de participare la Experimente JET C20 – C27, semnat de Comisie. Scan, in vederea Invoice-ului.

30 august 2010. Primit Lista de Ordere pentru anul 2009. Orderul lui Soare nu figureaza, desi a inceput atunci (am Invoice-at 30,304 dar nu au fost inca primiti).

30 august 2010. O prima discutie cu Teddy Craciunescu.

31 august 2010. Formulat si trimis Invoices : TGS 2008 – 2009 si ITM 2009. Lui Jennie Humphreys (raspuns imediat) si IFA+. Facut plicurile si trimis la IFA.

1septembrie 2010. Am plasat pe pagina CIRCA Mobility Report 2010 (January – August). Modificari foarte importante, re-verificat costurile si clasificarea stiintifica, duratele lasate in numar intreg de zile, desi in raportul de deconturi duratele sunt in general fractionare.

1 septembrie 2010. Am plasat pe CIRCA Future Programme II (WP2011) draft.

6 septembrie 2010. Scris un text explicativ despre finantele Asociatiei si trimis catre Marc Pipeleers si Laurent Lenoir. Insotit de solicitarea de a raspunde daca putem face Auditul.

Trimis ulterior la IFA si membrii SC si directori.

7 septembrie – 12 septembrie 2010. Topical Group Transport Meeting pentru Raportare, Cordoba. Noile persoane responsabile in TTG : Angioni, Naulin, Mantica.

Later : upload Raport al Task Agreementului WP10-TRA Spineanu si Vlad.

9 septembrie 2010. Primit de la Ina Grope observatii referitoare la Raportul nostru de Mobility, pe care l-am trimis pe 2 Ianuarie 2010. Problema vizeaza restrictia ca Transportul sa nu figureze nici pe Mobility nici pe Order. Disc. telefonice cu ICSI si Daniela.

Formulat raspuns in ziua urmatoare, trimis lui Ina Grope.

Confirmare imediata ca raportul de Mobility 2009 este acceptat.

10 sept. 2010. Trimis propunerile Asociatiei catre JET Fusion Technology, care are deadline azi. Trei propuneri :

- Stans Sion. AMS, colaborator Finlanda si Estonia

- Ruset. Limits of W coating. Colaborator Hans Maier IPP.

- Lungu, Mixed Materials. Colaborator Finlanda.

Mail ulterior lui Hans Maier. Trimis lui Francesco, Batistoni, Coad, Barbieri Dominique. IFA.

6 – 11 septembrie 2010. Discutii referitoare la incheierea temei de analiza pe probe de ODSFS. Trimis o propunere. Copie INFM si IFA.

10 septembrie 2010. Trimis lui Marc si Laurent o lista de Ordere care au valori corecte, pentru revizarea Listei trimise de Marc la sfarsitul documentului « Order Campanii experimentale JW8-O-MEC-12B ».

Lista contine orderele mentionate de ei, dar nu include Soare 2010 si Olariu 2009, si Dinescu 2010.

11 septembrie 2010. Problema dl. Kuncser. Trimis mail explicative, copie IFA, IFTM. Re-trimis 13 septembrie 2010.

13 septembrie 2010. Trimis dupa schimb de mailuri, la JET : Final Report Beryllium Coating al lui Lungu. Francesco Romanelli, Lorne, Catherine, Rubel, Drake, Lungu, Zoita, Spineanu. Apoi IFA.

13 septembrie 2010. Tentativa de a obtine trimiterea Raportului Final draft pentru Tungsten inainte de data de 1 Oct. Raspuns Liviu Zoita ca nu este necesar decat in Decembrie. Considerat raspuns oficial al CSU ILW Responsible Officer.

13 septembrie 2010. Trimis la IFA lista necesitatilor logistice pentru Steering Committee.

13 Septembrie 2010. Update Research Unit and Staff pentru INFM, pe baza raspunsului Time-Sheets venit de la dna. Bratu.

13 septembrie 2010. Discutie cu Madalina Vlad si Florin Buzatu.

13 septembrie 2010. Trimis la Comisie la Marc Pipeleers,  scanat si in doua exemplare originale semnate, JW8-O-MEC-12C, campaniile Experimentale, Order de 39,968 euro.

14 septembrie 2010. Trimis la JET JW10-OEP-MEC-17 continuarea GRS. Scrisoare serena Fuller referitoare la stadiul nostru, efectiv incheiat. Raspuns imediat al lui Patrick Blanchard care promite sa examineze.

14 septembrie 2010. Discutie cu dl. Adrian Curaj, Presedinte ANCS.

15 septembrie 2010. Printat documentele Steering Committee, pregatit opt seturi complete. Sosirea lui Vito Marchese si a lui Ruggero Giannella.

16 septembrie 2010. Discutii cu Vito si Ruggero asupra mersului Asociatiei. Vizita la INFM (Galatanu).

16 septembrie 2010. Raspuns lui Nastase referitor la EFDA Information Officer.

17 septembrie 2010. Steering Committee Meeting. Vizita la Teddy Craciunescu, Ruset, Dinescu.

20 septembrie 2010 – 21 septembrie 2010. Upload pe ECoM a contributiilor: Dinescu, Ruset, Tiseanu, Lungu, Claudiu, Kuncser. In total 9 proiecte propuse pentru PWI – 2011. Verificat cu fiecare si validat in seara de 21 sept.

20 septembrie 2010. Lansat scrisoarea de organizare a Audit-ului pentru anul 2009, pe baza aprobarii de la Comisie, transmisa de Alberto Curatolo si de Laurent Lenoir, a Annual Accounts 2009.

23 septembrie 2010. Contributie “Filamentation in plasma generated by high-power laser beam” la Diaspora 2010.

23 septembrie 2010. Trimis la IFA continutul solicitat pentry activitatile Teddy Craciunescu, Coordonator Contracte Internationale.

26 septembrie 2010. Clarificat cu dna. Viorica Handolescu a problemei sumei rotunde de la TRI-TOFFY.

28 septembrie 2010. Trimis mail la toti pentru a anunta ce actiuni de Mobility se vor face pana la sfarsitul anului.

29 septembrie 2010. Trimis Call for Funds 2008, versiunea din 31 mai 2010, corectata prin reducerea solicitarii de avans la Mobilities 2010.

3 octombrie 2010. Trimis mail lui Zurita referitor la colaborarea cu SUA.

4 Octombrie 2010. Trimis raspuns Bertrand Franel ref. situatia doctoratului Anghel. Discutie ref. mobilitatea lui Spiridon Ionut, care este in afara fondurilor TRI-TOFFY.

4 octombrie 2010. Discutii referitoare la Clearence pe Pin-Board care trebuie obtinut de la JET pentru orice publicatie.

6 – 7 Octombrie 2010. EFDA SC. Accompanying Programme, EFDA new structure and Leadership, Power Plant Physics and Technology.

6 Octombrie 2010. Primit raspuns de la Dominique Barbier, referitor la cele trei aplicatii pentru Fusion Technology la JET : Ruset, Lungu, Stan Sion. Favorabil pentru toate trei, cu usoare modificari. Se cere insa comparatie pentru AMS si Full Combustion.

11 Octombrie 2010. Discutie cu Dl. Dragos Ciuparu, Presedinte ANCS, privitor la EURATOM si la F4E Governing Board.

11 octombrie 2010. Trimis la ANCS scrisoarea Catherine Cesarsky catre persoane din Comisia Europeana si din Parlamentul European, referitoare la Accompanying Programme. Atasat si pozitia Frantei si Germaniei referitoare la F4E.

11 octombrie 2010. Discutie referitoare la Mobilitatea lui Steinbrecher, la limita Contractului.

11 octombrie 2010. Primit documentele Yvan Capouet referitoare la WP, Budget cu deadline 22 Oct.2010.

11 Octombrie 2010. Trimis la Comisie Mobility review October 2010. Trei fisiere : status, prospect si Plan 2011. Copie Ina Grope apoi SC Romania si IFA.

12 Octombrie 2010. Trimis draftul Raportului pentru Steering Committee Meeting la toti.

12 Octombrie 2010. Trimis invitatie pentru reuniune HRU.

13 Octombrie 2010. Trimis invoice Zoita June – september. Genangeli, Serena, IFA.

14 octombrie 2010 : reuniune despre conditiile nominalizarii unui nou HRU. Prezentarea mandatului.

14 octombrie 2010 : informatie referitoare la Code Camp December 2010 (Falchetto). Trimis imediat la Atanasiu, Stancalie, Pais si Steinbrecher, copie IFA.

18 octombrie 2010. Scrisoare de invitatie lui Grisolia (Marbach).

18 octombrie 2010. Scrisoare de invitatie Jari Likinen (Seppo Karttunen).

18 octombrie 2010. Trimis lui serena Fuller Letter of Approval JW5-TA-EP2-ETD-15. Copie Soare, IFA.

18 Octombrie 2010. Am primit doc.referitaire la Network Intellectual Property F4E. Trimis mailurile lui George Dinescu si Mirela Grozavu, care este Contact Person for IP.

18 oct. trimis tuturor mail cu Power Plant Physics and Technology at EFDA. Solicitat declaratie de interese si participare. Pentru informare, la ANCS. Programat reuniune Miercuri 20 oct. La ora 13.

21 octombrie 2010. Am trimis la Comisie (Vito, Ruggero, Alberto, Capouet) si la IFA Work Programme 2011 draft, bazat pe SC.

21 octombrie 2010. Prima reuniune destinata Power Plant Physics and Technology si modificarea adequata a WP 2011. Participare Teddy, Ruset si declarare de interes Lungu, Soare, Curuia.

21 octombrie 2010. Au fost platite toate Invoices pentru PWI, TGS, ITM din 2009. De asemenea Invoice Zoita (adresa oficiala IFA pentru plata catre INFLPR).

21 octombrie 2010. Primit de la JET JW9-NEP-MEC-15C notification GRC si task Agreement GRC noua versiune. Trimis la ICSI si Zoita.

21 octombrie 2010. Primit solicitarea de a accepta organizarea Meetingului ITM. Mail de la Denis Kalupin.

22 octombrie 2010. Trimis mail lui Christopher Ibbott referitor la neparticiparea lui Mirela Grozavu, Intellectual Property Contact Person la meetingul de la Barcelona.

22 octombrie 2010. Solicitare de a se perfecta contractul cu EVALEX incat sa putem programa vizita lor aici.

22 octombrie 2010. Primit documente referitoare la lucrarea de Calibrare a camerelor JET :

- Task Agreement JW10-TA-PIW-ACIR-01

- Notification JW10-NEP-MEC-21

- Order JW10-OEP-MEC-18

Trimis pentru check. Contin Order de circa 25,700 euro si o Notificare de approx. 6 luni.

22 octombrie 2010. Primit clarificari Colaborare USA de la Zurita.

22 octombrie 2010. Trimis mail lui Guy Mtthaeus la JET pentru Vacancy Langmuir, Solomon. Raspuns venit pe 25 si re-trimis imediat la Iasi.

22 octombrie 2010. Plasat pe web lista status mobilities si cererile de mobilitate pana la sfarsitul anului.

25 octombrie 2010. Scris, semnat, scanat, trimis ca PDF atasamente : MEdC Letters of Approval pentru :

- Task Agreement JW10-TA-PIW-ACIR-01

- Notification JW10-NEP-MEC-21

- Order JW10-OEP-MEC-18

La JET (Dan Phillips) si la Asoc. (Ruset, Falie, Zoita, IFA).

Plicurile pregatite pentru JET si Comisie (Tiziana Villani).

26 octombrie 2010. Scris, semnat, scanat si trimis ca PDF atasamente : MEdC Letters of Approval pentru :

- Task Agreement JW6-TA-EP2-GRC-05 (Gamma Ray Cameras)

- Amendment to Notification JW9-NEP-MEC-15C (GRC)

La JET lui Serena Fuller si la Asoc. (Curuia, Soare, Teddy, Zoita, IFA)

Plicurile pregatite pentru JET si pentru Comisie.

26 octombrie 2010. Trimis prin e-mail si prin scrisoare :

- Notification Amendment JW9-NEP-MEC-15C (GRC)

- Notification JW10-NEP-MEC-21 (ACIR)

La Comisia Europeana (Ina Grope si Tiziana Villani).

26 octombrie 2010. Primit de la Dominique Barbier textele propuse de JET pentru tema Fusion Technology la JET (cf. propunerii noastre) : JET_FT_JW11_FT_4.19_MEdC_LimitsW_Ruset. Trimis pentru check.

26 octombrie 2010. Primit de la Dominique Barbier textele propuse de JET pentru tema Fusion Technology la JET (cf. propunerii noastre) :

JET_FT_JW11_FT_3.66_MEdC_Tekes_MixedMat_Lungu. Trimis pentru check. Lungu: OK.

26 octombrie 2010. Primit Announcement JET Board EP2 de la Patrick.

26 octombrie 2010. Trimis la Comisie (Marc, SC, Laurent, SC Rom) Budget 2011, Summary form (cf. Annual Accounts).

28 octombrie 2010. Trimis la JET aplicatia lui Marius Lucian Solomon pentru pozitia Langmuir Probe Diagnostic Specialist : CV List ofPublication, Experience. Mail Cox, Guy, JET, Iasi, IFA. Pe data de 10 noiembrie a primit invitatia de a participa la Interview la JET.

28 octombrie 2010. Trimis mail de felicitari si multumire lui Yvan Capouet de la Comisie.

Anuntat ANCS despre re-configurarea DG-RTD Comisie.

28 octombrie 2010. Trimis mail de acceptare a JET_FT_JW11_FT_3.66_MEdC_Tekes_MixedMat_Lungu. JET, IFA, Lungu, Assoc.

Numar intern IAP EU 68/28.10.2010.

28 octombrie 2010. Trimis mail de acceptare a

JET_FT_JW11_FT_4.19_MEdC_LimitsW_Ruset. JET, IFA, Assoc.

Numar intern IAP EU 69/28.10.2010.

29 octombrie 2010. Trimis nominalizare pentru EFPW 2010, la Lars-Goran Eriksson si Duarte Borba: F. Spineanu si Madalina Vlad.

29 octombrie 2010. Semnat si trimis Amendment to Secondment Agreement 1699 pentru Zoita la CSU. Cerut confirmare de la Zoita ca mailul forwardat de el este singura aprobare formala a Raportului Final pe Contractul 1526 (Task Agreementul ILB Beryllium).

29 octombrie 2010. Primit Task Agreementul JW6-TA-EP2-GRS-06 de la Serena Fuller. Trimis la Olariu Silviu si Agata cu propunerea de a merge pe mobilitate la Project Board EP2 organizat de Patrick in Dec.2010.

29 october 2010. Pregatire Invoice 5.1b pentru JW6-TA-EP2-ILB-03 (1526 EFDA). Mail lui Catherine Soltane.

29 octombrie 2010. Trimis Work Programme of the Association lui Ruggero Giannella, conform cu noul Template. Copie Vito, Rosa Antidormi, Doug Bartlett.

2 noiembrie 2010. Discutie cu Jari Likonen, deputy Chairman Fusion Technology at JET. C. Lungu, Porosnicu.

2 noiembrie 2010. Trimis Draft Minutes of the 12th Steering Committee din 17 Septembrie 2010 (realizate Vlad Madalina). Catre membrii SC.

2 noiembrie 2010. Trimis la IFA Raportul pe Trim. III.

2 noiembrie 2010. Trimis solicitare ESFRO catre membrii actuali si trecuti ai Asociatiei. Dcoumentele sunt sintetizate de Madalina Vlad si transferate catre ESFRO.

3 noiembrie 2010. Mail catre Catherine Soltane referitor la Task Agreement JW6-TA-EP2-ILB-03. Explicarea situatiei care decurge din granturi.

4 noiembrie 2010. Discutie referitoare la cotatia pentru tiparirea Annual Reports 2008 si 2009.

5 noiembrie 2010. Scris mail catre toata Asociatia referitor la necesitatea de a verifica in permanenta respectarea structurii de cheltuieli din Task Agreement si coincidenta contract-extern/contract intern. Urmat de alt mail solicitand sa nu intreprinda nimic pana cand nu discutam cu Comisia.

5 noiembrie 2010. Discutie cu delegatia de la EVALEX. Predarea documentelor catre firma.

Solicitat dna Negoita sa traduca mailul meu catre toata Asociatia referitor la coincidenta  mentionata.

5 noiembrie 2010. Primit de la Comisie semnat Orderul de Campanii Experimentale la JET JW8-O-MEC-12C care se poate Invoice-a.

5 noiembrie 2010. Primit de la Comisie scrisoarea lui Quintana Trias referitoare la ITM 2010, cele patru teme care au Priority Support.

5 noiembrie 2010. Primit de la Comisie noua versiune de JET Implementing Agreement. Trebuie semnata la Minister in doua exemplare si returnate la Comisie.

7 noiembrie 2010. Mail lui Marc Pipeleers si Laurent Lenoir, CC : Catherine Soltane, IFA.

8 noiembrie 2010. Trimis la ANCS punctul de vedere al Asociatiei cu privire la F4E Cost Containment measures si la re-organizarea lor. Raspuns de la Dna. Elena Popescu.

8 noiembrie 2010. Trimis Asociatiei anunturi Vacancy JET si IOC SOFT 2012 precum si solicitari de reuniune : una pentru Power Plant Physics and Technology si alta a economistilor pentru pregatirea Postcalculelor.

8 noiembrie 2010 si urmatoarele. Primit de la Dna. Elena Toma documentele Raport grup cercetare probleme atomice, ITER Staff working doc.

8 noiembrie 2010: discutie Daniela, Lungu referitoare la 5.1b. Decis contactarea lui Marc la Comisie. Colectat mailurile lui Cristi Lungu.

9 noiembrie 2010. Discutie telefonica cu Laurent Lenoir referitoare la 5.1b Lungu. Mail de la Laurent cu persoane de contact EFDA si F4E.

10 noiembrie – 15 noiembrie 2010. Discutie Patrick Blanchard si Silviu, Agata Olariu referitoare la inchiderea orderului si Taskului Gamma Ray Spectroscopy. S-a admis Raportul care reprezinta deliverabilul 4.2.3 si s-a solicitat un raport cover.

13 noiembrie 2010. Daniela realizeaza aplicatia pentru 5.1b reimbursement. Cover Letter si invoice, cf. discutiei cu JET, Comisie.

13 noiembrie 2010. Realizat aplicatia pentru inchiderea 5.1b JW6-TA-EP2-ILB-03 pe baza calcularii exacte a manpower investit de Asociatie in 2007 – 2010. Trimis la JET. 7.92 ppy in loc de 1.6 ppy in Contract.

15 noiembrie 2010. Inceput plasarea pe web a Procedurilor pentru functionarea Asociatiei.

16 noiembrie 2010. Trimis la Minister contributia la Mandatul pentru reuniunea COREPER.

16 noiembrie 2010. Realizat aplicatia pentru inchiderea Orderului JW6-OEP-MEC-09C Lungu Beryllium. Trimis la JET:

- Letter

- Invoice

- Supporting documents (scanned)

- Summary sheet of expenditures

In copie la IFA.

16 noiembrie 2010. Analizat expenditures pe Orderul Gamma Ray Spectroscopy. Corectat unele entry in tabelul Olariu, datorita cursului de schimb 2009. Trimis la Silviu si Agata pentru a putea raspunde la solicitarea lui Patrick.

16 noiembrie 2010. Facut Lista Meeting-urilor la care trebuie sa participe cei cu teme PWI sau SEWG.

16 noiembrie 2010. Primit Amendment to the Contract of Association cu ridicarea sumei pe 2010 cu valoarea de 6,600 euro. Noua valoare Baseline este de 92,300 euro.

17 noiembrie 2010. Trimis la CCE-FU Ageladarakis acceptul de a sustine aplicatia de priority support pentru active MHD stabilisation by internal coils in ASDEX.

17 noiembrie 2010. Primit de la Stansion documentul confirmand acceptarea de catre JET a temei de Fusion technology pe AMS : Latvia si MEdC.

17 noiembrie 2010. Trimis lui Bertrand Franel la CSU garching raspuns referitor la Alexandru Anghel, selectat pentru etapa a doua de evaluare pentru Fellowship.

17 noiembrie 2010. Cerut Cv de la Sebastian Brad, care a acceptat sa fie propus pentru International Organizing Committee.

17 noiembrie 2010. Primit de la Patrick Blanchard o descriere a situatiei celor doua spectrometre de la JET, solicitand masuri active.

17 noiembrie 2010. Vizita d-lui G van Goethen de la Comisia Europeana. Discutii despre Materiale, despre simulari multiscale, despre heat load.

18 noiembrie 2010. Trimis Nominalizare pentru Special Expert Working Group SEWG Material Mix 29 January-2 February 2011, Cristian Lungu si Claudiu Costin. Mail lui Zagorski si Krieger.

18 noiembrie 2010. Plasat pe pagina web Meetingurile EFDA-SEWG Material Mix si TF-FT JET (Ruset, Dinescu, Stansion, Lungu).

Plasat si Call Materials 2011 si trimis prin e-mail la toata Asociatia.

Anuntat iminenta raspunsului negativ Kalupin.

18 noiembrie 2010. Trimis propunere de candidatura pentru International Organizing Committee SOFT 2012 Sebastian Brad, lui Carlos Varandas, copie ICSI, IFA, Iasi.

18 noiembrie 2010. Discutie Laurent pentru incheierea 5.1b. Discutie apoi cu dna Catherine Soltane la JET.

22 noiembrie 2010. Primit propunerea de organizare a European Fusion Physics Workshop de la Lars  Eriksson.

22 noiembrie 2010. Primit de la Emilia Genangeli lista cu observatii la Invoice-ul nostru pentru Orderul JW6-OEP-MEC-09C Lungu beryllium.

22 noiembrie 2010. Schimb de e-mailuri cu Stansion si cu Dominique Barbier referitor la Task Agreementul Fusion Technology la JET 3.19 AMS in 2011 care este urgent dar care necesita 60 keuro pe Notification, de trei ori mai mult decat prevederea din draftul de Budget 2011 de la Steering Committee.

22 noiembrie 2010. Facut desen Coperta Annual Reports 2008 si 2009, introdus Publicatii si Conferinte, verificat si gravat versiunile finale pe un CD-ROM, trimis e-mail la IFA pentru trimitere la tiparire. Raspuns de la dl. Raicu.

23 noiembrie 2010. Trimis la ANCS un punct de vedere referitor la French-German Input document din 30 sept 2010. Raspuns imediat.

23 noiembrie 2010. Trimis lui Ruset draftul de Order PIWR venit de la Comisie si scanat de Alina. Pentru confirmare inainte de semnare si returnare la Comisie in doua exemplare.

24 noiembrie 2010. Primit de la EVALEX solicitare de documente in special din cele referitoare la transferuri de fonduri, facute de IFA. Documentele sunt intarziate trei saptamani. Facut adresa oficiala catre IFA. Mailuri refitoare la reflectarea Acetlor Aditionale IFA – Institute in Anexa 5, problema care nu este rezolvabila in totalitate.

25 noiembrie 2010. Refacut Letters si Invoices pentru 5.1b si Order pentru Beryllium.

25 noiembrie 2010. Discutie Marian Curuia, Sorin Soare, Teddy Craciunescu referitor la situatia GRC si TCS dupa mailul lui Patrick.

26 noiembrie 2010. Trimis lui Catherine Soltane la JET pentru o ultima verificare inainte de a trimite la EFDA Garching Letter + Invoice 5.1b EFDA06/1526.

IAP EU 70.

26 noiembrie 2010. Trimis lui Emilia Genangeli la JET Letter + Invoice Order JW6-OEP-MEC-09C.

IAP EU 71.

26 noiembrie 2010. Trimis mail la IFIN + IFA referitor la tema JW11-FT-1.19 a lui Catalin Stan-Sion, pentru a putea raspunde lui Dominique.

26 noiembrie 2010. Pus pe web Call ITM 2011.

3 November 2010. Am trimis mail lui Dominique ca suntem de acord cu Taskul Stansion dar la 40,000 euro.

1 Decembrie 2010. Trimis tuturor Call-ul Topical Groups TRA, Diag, H-CD.

5 december 2010. Trimis mail lui Georgica despre posibilitatea inceperii JW10-OFT-MEC-16. Mail lui Daniela legat de acest contract 3.56.

6 decembrie 2010. Am trimis Call-ul Integrated Tokamak Modeling catre toti. Am reamintit ca le-am trimis si Materials, Transport si MHD, iar inainte PWI si FT.

Am cerut sa pregateasca Raportul stiintific si financiar pe 2010.

10 decembrie 2010. Trimis mail Ruset+Zoita+IFA pentru redactarea Raportului Final la Contractul 5.1b Tungsten, partea romana.

10 decembrie 2010. Primit HPC-FF support team de la Anne Graebner.

10 decembrie 2010. Primit HPC-FF call for projects Anne Graebner.

10 decembrie 2010. Trimis corectii Annual Reports 2008 si 2009 in vederea tiparirii.

13 decembrie 2010. Trimis mail lui catherine Soltane la JET intraband despre raportarea la 06B Tungsten. Raspuns imediat ca se poate face si in 2011.

15 decembrie 2010. Prmit de la Dominique Barbier acceptul de principiu pentru propunerea noastra de reducere a Notification AMS 2011 FT-1.19 de la 60 keuro la 40 keuro.

14 – 15 – 16 decembrie : refacut Budget Association 2010 cu ultimele corectii pe co-finantare. Anexa 5.

Refacut Budget pe 2011 global.

16 decembrie 2010. Am trimis prin e-mail si am depus la Minister :

- Raport al Asociatiei pe 2010, adminstrativ si contractual

- Estimarea necesitatilor pe anul 2011

Depus la Dl. D. Ciuparu. Mail : Dnii A. Ionel, Buzatu, Zamfir, Avrigeanu, Popa, Morjan, Stefanescu. Doamnele Predescu, Ghinescu, Rendec, Borceanu.

Discutie cu dna Predescu, Borceanu, Rendec.

16 decembrie 2010. Am depus la minister :

- Amendament 6 la CoA

- Amendament 7 la CoA

- Amendament 7 la JET Implementing Agreement

Fiecare cu scrisoare de explicatii, scrisoarea originala de la Comisiei si doua exemplare care trebuie semnate.

17 decembrie 2010. Primit de la Anne Graebner Extension of Deadline pentru Call-urile :

- ITM pana la 21 january 2011

- TRA + DIA + HCD pana la 21 ianuarie 2011

Anuntat toata lumea printr-un mail din 17 dec. Tot nu avem pagian web.

22 decembrie 2010. Prezentarea Raportului Asociatiei EURATOM la Ziua IFA. Discutii referitoare la optiunile Asociatiei.

22 decembrie 2010. Mail lui Jennie Humphreys la EFDA ca sa stiu daca i-a parvenit Invoice-ul 5.1b EFDA06/1526.

22 decembrie 2010. Mail lui Elina Asp la JET sa confirme ca putem face Invoice pe experimental campaigns. Later : va cere verificarea Clearence-ului.

22 decembrie 2010. Primit EFDA Call MHD. Trimis la toti, si reamintit starea Call-urilor de pana acum.

22 decembrie 2010. Prezentat documentul ESFRO partea Euratom. Discutie cu membrii grupului ESFRO.

22 decembrie 2010. Primit cate 100 de exemplare din printed version Annual reports 2008 si 2009. Dat déjà cateva exemplare la ANCS.

24 decembrie 2010. Trimis mail lui Dan Phillips Approval pentru :

- JW9-FT-3.46 AEUL Tritium Profile REVISED

- JW9-FT-5.31 ENEA-FZK-IPPLM Assess Neutron and Gamma Detectors REVISED

- JW9-FT-JET-A

Copie Stan Sion, Dinescu, IFA.

24 decembrie 2010. Trimis la JET (Dan Phillips) MEdC Approval pentru taskul JW8-FT-JET-C care implica pe noi la 3.41 Tungsten Errosion. Acest Task a avut extension de expiry date pana la 31 dec. 2010 (Bekris). Trimis mail lui Ruset pentru confirmarea Raportului lor cu IPP.

Copie IFA.

5 ianuarie 2011. Trimis la IFA Nota referitoare la Tiparirea Rapoartelor Anuale si Lista de necesitati de personal Euratom.

10 ianuarie 2011. Trimis la ANCS (doamnele Predescu si Ghinescu, Ionel, Borcescu) si la Directorii din Euratom precum si la IFA o prezentare a Power Plant Physics and Technology under EFDA si un set de documente. Au fost promise la intalnirea de la ANCS asupra solicitarii de finantare Euratom in 2011.

11 ianuarie 2011. Trimis la Evalex versiunea finala a Raportului de Audit dupa clarificarile comune. Au raspuns ca nu mai sunt neclaritati.

12 ianuarie 2011. Trimis adresa oficiala la IFA pentru schimb valutar in vederea platilor : Order Lungu 09C, General Support Advance 2010 (50%) si Zoita CSU.

13 ianuarie 2011. Despre Work Plan pentru GRC (Design Review Meeting) in Ianuarie – Februarie 2011. Mailuri de la Zoita referitoare la vizita lui la Bucuresti si despre vizita lui Curuia si Soare la JET. Trimis mail lui Patrick anuntand ca se vor putea face pe Mobilitati. Raspuns al lui Patrick ca se poate face si prin Videoconferinta.

13 ianuarie 2011. Mail celor patru care au participat la C20 – C27 pentru a verifica la cererea lui Elina Asp clearence-ul lucrarilor din Report al Asociatiei pentru Experimental Campaign.

13 ianuarie 2011. Pregatit e-mail pentru Dalton concediu Zoita. Trimis la Jan Dalton.

13 ianuarie 2011. Trimis tuturor Sinteza Raport 2010 si un fragment referitor la problemele pentru care se cere Aviz ANCS.

17 ianuarie 2011. Trimis la IFA un mail despre Sfarsitul Interimatului la functia de HRU. Copie la ANCS.

17 ianuarie 2011. Mails cu Zoita referitoare la intrarea fondurilor pentru plata salariului in tara si sugestia ca Asociatia este singura care se poate adresa oficial Comisiei sau JET-ului. Mail la Comisie Tiziana Villani si JET Serena Fuller detaliind faza in care se afla plata pentru Zoita. Copie SC.

18 ianuarie 2011. Trimis lui George Dinescu o explicatie referitoare la datele Task Agreementului, Notificarii si Orderului 3.56 Fusion Technology la JET, incepute in 2010. Later : nu va solicita Re-Allocation, ci va contracta pe Specific Costs lucrari din IOL si IFTM.

18 ianuarie 2011. Trimis lui Elina Asp la JET ultima versiune de Raport campanii experimentale C20 – C27 dupa eliminarea lucrarilor fara Clearence. Raspuns imediat ca se va merge la aprobare.

19 ianuarie 2011. Discutie la Euratom cu Madalina, Teddy, Alina, Laurentiu.

19 ianuarie 2011. Trimis mail tuturor cu stadiul Rapoartelor. Pus pe web Callurile.

20 ianuarie 2011. Cerut tuturor rapoartele la EFDA tasks (PWI, TRA, …) sub forma scurta, folosit ca Template cel trimis de Boris.

20 ianuarie 2011. Trimis lui Marc Pipeleers si Laurent Lenoir Certificatul de Audit 2009 in cope scanata, plus Raportul de Audit scanat. Copie Steering Committee si IFA.

21 ianuarie 2011. Ultimile Uploaduri la ITM, TRA, DIAG, si validarea lor.

24 ianuarie 2011. Trimis la IFA adresa oficiala pentru plata catre institute a avansului la co-finantare.

Pus pe web Procedures EFDA Calls and EFDA-JET Calls.

Plasat pe web instructiuni ECoM.

24 ianuarie 2011. Trimis lui Dan Pillips aprobarea Asociatiei noastre pentru JW10-FT-JET-A.

25 ianuarie 2011. Pus pe web:

- Procedura EFDA Calls JET Calls

- Proceduri Additional Support

- Procedura Association Days

- Proceduri Scientific reports

- Proceduri Payment to Institutions

28 ianuarie 2011. Pus pe web Activities of the Association (Time Basis)

28 ianuarie 2011. Trimis la EFDA raportul facut de Madalina

- TG-TRA lui Boris Weyssow, Kirk si Angioni

29 ianuarie 2011. Trimis la ANCS cateva explicatii suplimentare despre cum se face propunerea noastra de Budget pe 2011.

1 februarie 2011. Trimis Rapoartele EFDA WP2010 (Teddy)

- PWI Zagorski, Neu

- ITM Kalupin, Gloria (Kalupin a respuns imediat)

- TG-MHD Piero Martin